30.07.2025

Гольдштейн тшӧктіс пӧдрадчиклы во помӧдз помавны Кулӧмдінса поликлиника серти уджъяссӧ

Коми  Республикаӧн юрнуӧдысь Ростислав Гольдштейн сора тӧлысь 29 лунӧ муниципалитетӧ удж серти ветлігӧн видзӧдліс, кыдзи стрӧитӧны объектсӧ.

Пӧдрадчикыс кольччӧ графикысь 60 лун вылӧ.

«Мыйла, кор тіян компания босьтчӧ уджӧ, пыр урчитӧм кадысь во джын кежлӧ графикысь кольччанныд?  Пыр колӧ выль пӧв вӧчны, пыр колӧ проектсӧ стӧчмӧдны. Мыйла тадзи артмӧ?» – шыӧдчис регионӧн юрнуӧдысь пӧдраднӧй организацияӧс петкӧдлысь дорӧ («ПромМонтажСтрой» акционер котыр).

Пӧдрадчик воис ӧти кывйӧ пасйӧдъяс серти, гӧгӧрвоӧдіс, мый стрӧитчан кадколастъясыс вешйисны тӧдчана торксьӧм вӧсна, да шуис, мый помаласны уджъяссӧ тавося ӧшым тӧлысьын.

Ростислав Гольдштейн водзвыв юӧртіс пӧдрадчиклы кывкутӧм да прокурорӧн помшуӧмъяс примитан мераяс йылысь, оз кӧ Кулӧмдінын ас кадӧ сдайтны поликлиникасӧ.

Ӧні объектын ортсысяньыс гидроизолируйтӧны пӧдвалса стенъяссӧ, пуктӧны йирк, 1 да 2 судтаын тэчӧны кирпич, тыртӧны пӧжарнӧй ӧшмӧсъяс, лӧсьӧдӧны монолитнӧй участокъяс.

Поликлиникалӧн куим судтаа стрӧйбаын, кӧні площадьыс лоӧ 4800 квадратнӧй метр, меститчасны лучевӧй диагностика, рентген, маммография, эндоскопия вӧчан отделениеяс, флюорограф, компьютернӧй томограф, хирургия да челядьлы блок. Кутасны примитны врач-терапевтъяс да векни профиля специалистъяс. Ставыс тайӧ ӧтлаын кутас ӧтувтны да лӧсьӧдны диагностика нуӧдӧм вылӧ висьысьяслы бур условиеяс.

«Таво стрӧитчысьлы колӧ кырымавны заключение объект стрӧитӧмсӧ эштӧдӧм йылысь. Та бӧрын миянлы колӧ босьтны медицина удж збыльмӧдӧм вылӧ лицензия. Ӧнія условиеяс да пӧдрадчикъяслӧн кӧсйысьӧмъяс дырйи поликлиникасӧ пыртасны уджӧ 2026 воын, – пасйис Коми Республикаса йӧзлысь дзоньвидзалун видзан министр Ирина Кондратьева. – Кулӧмдін районын став олысьыс да медикъяс тайӧс ёна виччысьӧны».

Кулӧмдін сиктын поликлиникасӧ кыпӧдӧны «Йӧзлысь дзоньвидзалун видзан юкӧнлысь первичнӧй звено ӧнъяӧдӧм» регионса уджтас серти. Учреждение ӧти сменаӧн вермас примитны 300 мортӧдз, сы лыдын 50 челядьӧс.

30.07.2025

Гольдштейн потребовал от подрядчика сдать поликлинику в Усть-Куломе до конца года

Руководитель Республики Коми Ростислав Гольдштейн проинспектировал строительство объекта 29 июля во время рабочей поездки в муниципалитет.

Подрядчик отстаёт от графика на 60 дней.

«Почему, когда ваша компания начинает работать, то полгода отставания? Всегда с переделкой, всегда с корректировкой проекта. Что это такое?» – обратился глава региона к представителю подрядной организации (АО «ПромМонтажСтрой»).

Подрядчик согласился с замечаниями, пояснив, что сроки строительства сдвинулись из-за критической ошибки и пообещал сдать объект в декабре этого года.

Ростислав Гольдштейн предупредил подрядчика об ответственности и мерах прокурорского реагирования, если поликлиника в Усть-Куломе не будет сдана в обещанный срок.

Сейчас на объекте проводится устройство наружной гидроизоляции стен подвала, монтаж плит перекрытия, кирпичная кладка 1 и 2 этажей, обратная засыпка пожарных ёмкостей, устройство монолитных участков.

В трёхэтажном здании поликлиники, площадь которой составит 4800 квадратных метра, разместятся отделения лучевой диагностики, рентгеновское, маммографии, эндоскопии, флюорограф, компьютерный томограф, хирургический и детский блок. Будут проводиться приёмы врачей-терапевтов и узких специалистов. Всё это вместе должно объединить все диагностические условия и создать комфортные условия для пациентов.

«В конце этого года застройщик должен выйти на заключение о завершении строительства объекта, после чего нам будет необходимо провести мероприятия для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. При текущих условиях и обещаниях подрядчиков поликлиника должна быть введена в эксплуатацию в 2026 году, – констатировала министр здравоохранения Республики Коми Ирина Кондратьева. – Все жители Усть-Куломского района и медики этого очень ждут».

Поликлиника в селе Усть-Кулом возводится в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Учреждение позволит принимать 300 человек за одну смену, в том числе более 50 детей.

1810