2025.07.30
Ростислав Гольдштейн видзӧдліс, кыдзи Кулӧмдін районын дзоньталӧны туйяс
2025 во вылӧ Кулӧмдін районын регионса либӧ муниципалитеткостса автомашина туйяс сьӧмӧн могмӧдан ӧтувъя ыдждаыс лоис матӧ 1,25 миллиард шайт. На пиысь 840 миллион шайт сетӧма туйяс дзоньталӧм да капитальнӧя дзоньталӧм вылӧ.
Таво Мыс сиктын автомашина туйсӧ капитальнӧя дзоньталӧм дырйи кӧсйӧны сувтӧдны би столбъяс. Участоклӧн кузьтаыс 6 километра. Объектыс дась 50 % вылӧ.
Дзоньталӧны Кулӧмдінсянь Немдін пыр Мыслань автомашина туй. Объект вылын пӧдрадчикӧн лоӧ «Коми туй компания» акционер котыр. Дзоньталан участоклӧн ӧтувъя кузьтаыс – 17,6 километра. Талун кежлӧ пӧдрадчикыс сӧмын на босьтчӧма уджӧ, туйыс дась 4% вылӧ. Стрӧитчан-монтажнӧй уджъяссӧ кӧсйӧны помавны 2025 вося кӧч тӧлысь 1 лунӧдз.
Капитальнӧя дзоньталасны Сыктывкарсянь Мылдінлань автомашина туйсянь Кебанъёль посёлокӧ кежанінсӧ. Сылӧн кузьтаыс 1,4 километра. Тані лӧсьӧдасны тротуаръяс да сувтӧдасны бияс столбъяс.
Туй участокъяссӧ дзоньталасны «Олӧм вылӧ инфраструктура» национальнӧй проект серти, а сідзжӧ «Сыктывкарса ЛПК» акционер котыркӧд социальнӧя уджъёртасьӧм серти.

2025.07.30
Ростислав Гольдштейн проинспектировал ремонт дорог в Усть-Куломском районе
Общий объём финансирования региональных или межмуниципальных автодорог в Усть-Куломском районе на 2025 год составил порядка 1,25 млрд рублей. Из них 840 млн рублей направлено на ремонт и капитальный ремонт.
В этом году запланировано провести работы по устройству освещения в рамках капитального ремонта автомобильной дороги села Мыёлдино. Протяжённость участка составляет 6 км. Готовность объекта составляет 50 %.
Ведутся ремонтные работы на автомобильной дороге Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино. Подрядчиком на объекте выступает АО «Коми дорожная компания». Общая протяжённость ремонтируемого участка – 17,6 км. На сегодняшний день работы находятся на начальной стадии, готовность составляет 4 %. Завершить строительно-монтажные работы планируется до 1 сентября 2025 года.
Будет проведён капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к посёлку Кебанъёль от автомобильной дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск. Протяжённость подъезда составляет 1,4 км. Работы включают в себя обустройство тротуаров и установку освещения.
Участки дорог будут отремонтированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также в рамках социального партнёрства с АО «Сыктывкарский ЛПК».

1096