Коми Республикаса Юралысь видзӧдліс, кыдзи Кӧрткерӧс районын уджалӧны аварийнӧй оланінысь гражданаӧс мӧдлаӧ овмӧдӧм серти

Муниципалитетӧ удж серти ветлігӧн регионса Юралысь видзӧдліс Кӧрткерӧс сиктын да Адзорӧм посёлокын стрӧитан керкаяс. Уджтаслӧн нёльӧд этап серти выль патераясӧ вуджасны Шойнаты, Каляты, Пезмӧг, Кӧрткерӧс, Нам, Лӧкчимдін сикт овмӧдчӧминъясысь 200 олысь.

Кӧрткерӧс сиктын Сергей Гапликов видзӧдліс Сангородок улича вылын стрӧитан 21 патераа керка. Сэні кыпӧдӧны мӧд судталысь стенсӧ. Объектсӧ кӧсйӧны помавны тавося август тӧлысьын.

Июль да август тӧлысьясӧ юрсиктса “Васильковая-2” микрорайонын помаласны стрӧитны уна патераа 6 керка. Тані уджалӧны 3 подряднӧй организация. Ловпуа уличаса 8 патераа керкаын кыпӧдӧны стенъяс мӧд судтаын. Пелыся уличаса кык керкаын мунӧны пытшкӧсса уджъяс. Жыръяссӧ мичмӧдӧны и Ловпуа уличаын 4 патераа куим керкаын, нӧшта сэні пуктӧны сантехническӧй оборудование, нюжӧдӧны ва провод, заводитӧны бурмӧдны йӧръяссӧ.

“Июль тӧлысь помын куимнан керкасӧ помалам. Медводдза да мӧд керка костын лӧсьӧдам 10 машина вылӧ потшӧм йӧр, а мӧд да коймӧд керкаяс костын пуктам челядьлы площадка”, - висьталіс стрӧитчысь компанияӧс петкӧдлысь.

Коми Республикаса Юралысь тшӧктіс быд боксянь бурмӧдны микрорайонсӧ, лӧсьӧдны туйяс. Кыдзи эскӧдіс Кӧрткерӧс районса администрацияӧн юрнуӧдысьӧс медводдза вежысь Александр Артеев, туйясӧ лӧсьӧдасны нормаяс да правилӧяс серти стрӧитчӧмсӧ помалӧм бӧрын.

Адзорӧм посёлокын Сергей Гапликов видзӧдліс 16 патераа керка. Конкурсӧн бӧрйӧма сэтчӧс стрӧитчысьӧс, коді ас сьӧм тшӧт вылӧ разис важ стрӧйба да пелькӧдіс территориясӧ. Кыдзи юӧртіс стрӧитчысь компанияса юрнуӧдысь, уджыс мунӧ график серти, материалъясыс да уджалысьыс тырмымӧн.

“Вӧчам ставсӧ, медым уджыс муніс сюсьджыка. Везъяс серти сёрнитчим Шоныд сетан Коми компаниякӧд: найӧ асьныс лӧсьӧдасны трубаяссӧ, а ми отсалам техникаӧн. Везъяс нюжӧдӧм бӧрын кутам бурмӧдны территориясӧ”, - пасйис стрӧитчан организацияӧн юрнуӧдысь Андрей Андреев.

Керкалӧн проект серти пӧдвалын лӧсьӧдасны градвыв инвентар видзанін. Олысьяс сэтчӧ вермасны пырны веськыда подъездсянь.

“Уджтас серти став кӧсйысьӧмсӧ колӧ збыльмӧдны ас кадӧ. Мӧд ног оз вермы лоны. Быд лун видзӧдӧй стрӧитчӧм бӧрся, отсалӧй подряднӧй организацияяслы, ӧтвылысь да сюся  решайтӧй артмӧм юалӧмъяссӧ”, - тӧдчӧдіс Сергей Гапликов.

*** Аварийнӧй олан фондысь гражданаӧс мӧдлаӧ овмӧдан уджтас серти Кӧрткерӧс районын выль патераясӧ вуджас ставнас 781 морт, лоӧ сетӧма 329 оланін. Важмӧм оланінъяслӧн ӧтувъя площадьыс артавсьӧ 13 сюрсысь унджык квадратнӧй метра.

18.07.2017

Глава Республики Коми проинспектировал ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в Корткеросском районе

В ходе рабочей поездки в муниципалитет Сергей Гапликов побывал на стройплощадках в селе Корткерос и посёлок Аджером. Всего в рамках четвёртого этапа программы в Корткеросском районе в новые квартиры будет переселено почти 200 жителей аварийных домов из сельских поселений Сторожевск, Приозерный, Пезмег, Корткерос, Намск и Усть-Лэкчим.

В селе Корткерос глава региона проверил строительство 21-квартирного дома по улице Сангородок. В настоящее время ведутся работы по возведению стен второго этажа здания. Планируема дата сдачи в эксплуатацию – август текущего года.

В июле и августе планируется завершить строительство 6 многоквартирных домов в перспективном микрорайоне райцентра «Васильковая-2». Здесь работают сразу три подрядных организации. В 8-квартирном доме по адресу Ольховая, 16 завершаются работы по кладке наружных и внутренних стен второго этажа здания. В двух домах по улице Рябиновой ведутся отделочные работы внутри помещений: смонтированы перегородки, стены обшиты гипсокартонными листами. Произведена разводка канализации и водопровода во всех помещениях здания. Ещё в трёх 4-квартирных домах по улице Ольховой завершаются отделочные работы внутри помещений, ведётся монтаж сантехнического оборудования и водопровода. Произведены работы по заливке отмостки по периметру здания, застройщик приступает к благоустройству территории.

«К концу июля планируем завершить все три дома, сдаём полностью. Территорию благоустроим: между первым и вторым домом будет стоянка на 10 автомобилей с ограждением, а между вторым и третьим - детская площадка современного типа», - проинформировал представитель компании-застройщика.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов обратил внимание руководства района на необходимость комплексного благоустройства микрорайона, в том числе с обустройством проездов. Как заверил первый заместитель руководителя администрации Корткеросского района Александр Артеев, после завершения всех строительных работ дороги будут приведены в соответствие нормам и правилам. В настоящее время проезды отсыпаны щебёночно-песчаной смесью.

В посёлке Аджером Сергей Гапликов проверил ход строительства 16-квартирного дома. Конкурс на выполнение строительных работ выиграл местный застройщик, который за счёт собственных средств разобрал прежнее ветхое здание и очистил территорию. По словам руководителя компании-застройщика, работы идут по графику, проблем с материалами нет, рабочих рук хватает.

«Темпы хотим увеличить, и делаем для этого всё от нас возможное. С материалами вопросы решаем: возим сами и нанимаем сторонний транспорт. По сетям с Коми тепловой компанией договорились, что будем помогать им с техникой, предоставим экскаватор, кран, а работы по трубам они берут уже на себя, чтобы не было к нам никаких претензий. После прокладки сетей берёмся за благоустройство», - рассказал руководитель строительной организации Андрей Андреев – Работаем со всеми плотно и единой командой. А кто не в команде - тот из неё выбывает».

В соответствии с проектом дома, помещения для хранения садового инвентаря будут оборудованы в подвале. Вход туда, для удобства жильцов, решено сделать не с улицы, а прямо с подъезда.

Подводя итоги рабочей поездки Глава Республики Коми Сергей Гапликов напомнил об обязательствах, которые взяли муниципалитет и республика по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

«Все обязательства по программе должны быть выполнены в срок. Других вариантов нет и не может быть. Необходимо ежедневно контролировать ход строительства и оказывать всю необходимую поддержку подрядным организациям, решая все возникающие вопросы совместно и максимально оперативно», - подчеркнул глава региона.

*** Всего в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Корткеросском районе будет переселено 781 человек, будет предоставлено 329 жилых помещений. Общая расселяемая площадь составляет более 13 тысяч квадратных метров.

3499