- 14.03.2018

- Сергей Гапликов воліс видзӧдлыны, кыдзи стрӧитӧны Сосногорскын бассейн

- Стрӧитчан да туй овмӧс министр Сергей Двуреченский юӧртіс Коми Республикаса Юралысь Сергей Гапликовлы, мый Физкультура да дзоньвидзалун видзан комплексыс дась 80% вылӧ.

- Ӧні пуктӧны пытшкӧсса инженернӧй везъяс, сантехника да вентиляция, краситӧны стен да йирк, тэчӧны керамика плитка. Стрӧитчан-монтажнӧй да жыр лӧсьӧдан уджъяссӧ кӧсйӧны помавны косму тӧлысся дасӧд лунӧдз. Тулыснас бурмӧдасны комплекс йӧрсӧ.

- Став стрӧитчан да бурмӧдан-мичмӧдан уджъяссӧ эштӧдасны лӧддза-номъя тӧлысь 1 лун кежлӧ. Коми Республикаса Юралысь Сергей Гапликов тшӧктіс стрӧитчан министерстволӧн да Коми Республикаса ӧтувъя заказчик службалӧн веськӧдлысьяслы бура видзӧдны вӧчан удж бӧрся да кутчысьны индӧм кадколастӧ.

- 14.03.2018

- Сергей Гапликов проинспектировал ход строительства бассейна в Сосногорске

- Физкультурно-оздоровительный комплекс готов на 80 %. Об этом Главе Республики Коми доложил министр строительства и дорожного хозяйства региона Сергей Двуреченский.

- На объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей, установке сантехнического и вентиляционного оборудования, покраске стен и потолков, укладке керамической плитки. Строительно-монтажные и отделочные работы планируется завершить к первой декаде апреля. Весной начнутся работы по благоустройству территории.

- Строительные работы вместе с благоустройством планируется завершить к 1 июня. Глава региона поручил руководству Минстроя и Службы единого заказчика Республики Коми строго контролировать качество и сроки выполняемых работ.