23.07.2018

2018 воӧ Комиын стрӧитасны да дзоньталасны скӧт видзан 7 комплекс

Мӧд восянь кутас уджавны нӧшта 5 объект. Регионын Веськӧдлан котырса вице-премьер – видз-му овмӧс да потребительскӧй рынок министр Анатолий Князев юӧртіс Коми Республикаса Юралысь Сергей Гапликовлы видз-му овмӧс юкӧнын проектъяс збыльмӧдӧм йылысь.

А. Князевлӧн кывъяс серти, арнас выльмӧдасны Межадор сиктын 200 юр вылӧ мӧс видзанін да Паджга сиктын кутас уджавны 350 юр вылӧ куканьясӧс выль видзанін. Во помӧдз Кулӧмдін районса Помӧсдін сиктын стрӧитасны йӧв лысьтан блока 200 юр вылӧ мӧс видзанін. Куим неыджыд ферма кыпӧдасны таво Сыктывдін, Кулӧмдін да Койгорт районъясын. Кӧрткерӧс сиктын помалӧны стрӧитны квайтпаличьясӧс рӧдмӧдан ферма. Тайӧ проектсӧ збыльмӧдӧны “Скӧт видзан семейнӧй ферма” уджтас серти.

2019 воӧ кык выль фермаӧн восьтасны Сыктывдін да Луздор районъясын, ӧтиӧс – Кӧрткерӧс районын.

Вице-премьер юӧртіс кӧрым заптан кампания йылысь. Сійӧ мунӧ регионлӧн став районъясын, Инта кындзи. Сэні туруныс эз на шептассьы.

Регионса видз-му овмӧс юкӧнын уджалысь предприятиеяс заптісны ӧти юр вылӧ 6 центнер кӧрым единица: 3,5 сюрс тонна турун,19,3 сюрс тонна сенаж, заптасны 15,4 сюрс тонна силос.

“Кольӧ планысь турун заптӧм. Уджсӧ падмӧдіс зэра поводдя. Ӧні поводдяыс бурмис. Сідзкӧ, кутам заптыны турун. Ӧти юр вылӧ колӧ дасьтыны 22 кӧрым единица. Талунъя лун кежлӧ эм квайт. Медым сигӧртны уджсӧ, миянлы колӧ 20 лун. Кутам кӧ луннас заптыны кӧрым единицалысь ӧти центнер – став уджсӧ ас кадӧ помалам”, - юӧртіс Анатолий Князев.

Видз-му овмӧс юкӧнса министр пасйис, мый таво выльмӧдӧма техника. Республикаса овмӧсъяс ньӧбисны 13 трактор да 32 единица кӧрым заптан техника. Таысь кындзи дизельнӧй ломтас ньӧбӧмысь рӧскод бергӧдӧм вылӧ вичмӧдӧмаӧсь федеральнӧй субсидияяс. Найӧс юкласны регионса аграрийяс костын.

Анатолий Князев юӧртіс “Сосногорскӧй” теплича комплекс стрӧитӧм йылысь. Уджъясыс мунӧны график серти. Ӧні велӧдӧны специалистъясӧс: кык группа дась нин, окотитысьясӧс гижӧдӧны коймӧдӧ.

“Неважӧн ми ветлім Кулӧмдін районӧ. Сэні тшӧтш тӧдӧны тайӧ проект йылысь. Сэтчӧс олысьяс кӧсйӧны жӧ пырӧдчыны тайӧ уджӧ, вежны да кыпӧдны квалификация. Гӧгӧрвоана, мый тепличаясын ёнджыка кутасны уджавны Ухтаса да Сосногорск районса олысьяс. Сэк, кор тані уджавны кӧсйысьыс ёна унджык. Та вӧсна ми кутам сёрнитны предприятиеӧн веськӧдлысьяскӧд, кыдзи могмӧдны уджалысьясӧс оланінӧн, медым и республикалӧн мукӧд районса олысьяс вермисны тані уджавны”, - тӧдчӧдіс Коми Республикаса Юралысь да тшӧктіс министрлы корсьны петан туйяс.

23.07.2018

# В 2018 году в Коми построят и реконструируют 7 животноводческих комплексов

Ещё 5 объектов введут в эксплуатацию в следующем году. О ходе реализации проектов в аграрном секторе Главу Республики Коми Сергея Гапликова проинформировал вице-премьер регионального Правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

По словам А. Князева, осенью планируется завершить реконструкцию коровника на 200 голов в селе Межадор и ввести в эксплуатацию современный телятник на 350 голов в селе Пажга. Ещё один коровник на 200 голов с молочным блоком появится к концу года в селе Помоздино Усть-Куломского района. Три небольшие фермы построят в этом году в Сыктывдинском, Усть-Куломском, и Койгородском районах. В селе Корткерос завершается строительство птицефермы по выращиванию перепелов. Данный проект реализуется в рамках программы «Семейная животноводческая ферма».

В 2019 году по две новые фермы появятся в Сыктывдинском и Прилузском районах, ещё одна – в Корткеросском районе.

Вице-премьер проинформировал также о кормозаготовительной кампании. Она продолжается во всех районах региона, кроме Инты, где травы пока не достигли фазы колошения.

С начала работ сельхозпредприятиями региона заготовлено 6 центнеров кормовых единиц на одну голову. Из них заготовлено 3,5 тысяч тонн сена, 19,3 тысячи тонн сенажа, заложено 15,4 тысячи тонн зелёной массы на силос.

«Немного отстаёт от плана заготовка сена, работу ограничивают частые дожди. Сейчас погода установилась будем делать упор на сено. Надо нам заготовить на одну голову 22 кормовых единицы. На сегодня имеем 6. Чтобы завершить работы нам надо около 20 дней. Если мы будем в день заготавливать по одному центнеру кормовых единиц, то в эти сроки должны уложиться», - рассказал Анатолий Князев.

Также министр сельского хозяйства отметил, что в этом году удалось обновить технику. Хозяйствами республики приобретено 13 тракторов и 32 единицы кормозаготовительной техники. Кроме того, ожидается поступление федеральных субсидий на компенсацию расходов по приобретению дизельного топлива, которые будут распределены между аграриями региона.

Анатолий Князев доложил о ходе строительства тепличного комплекса «Сосногорский». Работы идут по графику. Продолжается обучение специалистов для нового предприятия: две группы уже подготовлены, сейчас идёт набор в третью.

«Недавно мы были в Усть-Куломском районе, и там тоже знают об этом проекте. Усть-куломцы хотели бы принять в нём участие, пройти переподготовку, повысить квалификацию. Понятно, что будущие работники тепличного комплекса – это, в основном, жители Ухты и Сосногорского района. Но территория наша большая, желающих работать в новом комплексе будет много. Поэтому необходимо прежде всего решить вопрос по жилью, отработать совместно с руководством предприятия, чтобы возможность трудоустройства была и у жителей других районов республики», - отметил Глава Республики Коми, поручив министру более детально проработать данную тему.