13.08.2019

Коми Республикаса Юралысь нуӧдіс республикаса коммунальнӧй комплекс тӧв кежлӧ дасьтӧм серти сӧвещание

Докладӧн сёрнитіс регионса Веськӧдлан котырлӧн вице-премьер – энергетика, оланін да коммунальнӧй овмӧс, тариф министр Константин Лазарев. Сылӧн кывъяс серти, дасьтысьӧмыс мунӧ вынсьӧдӧм план-график серти.

Республикаса оланін да коммунальнӧй, биару да энергетика комплексъяслысь объектъяс ар-тӧв кежлӧ дасьтӧм серти могъяссӧ индӧма Коми Республикаса Веськӧдлан котырлӧн 2019 во лӧддза-номъя тӧлысь 13 лунся 206-р №-а тшӧктӧмын. Регионса став муниципалитетын вынсьӧдӧма ломтысян кадколаст кежлӧ дасьтысян планъяс.

Оланін да коммунальнӧй овмӧс министерство бердын уджалӧ ведомствокостса республиканскӧй штаб, кытчӧ пырӧны Россияса МЧС-лӧн Коми Республикаын медшӧр веськӧдланінӧс, Коми Республикаса прокуратураӧс, Коми Республикаса Ростехдӧзьӧрлӧн Печораса веськӧдланінӧс, Коми Республикаса стрӧитчан, оланін да техническӧй дӧзьӧр (контроль) службаӧс, а сідзжӧ ресурсъясӧн могмӧдысь организацияясӧс петкӧдлысьяс. Гожӧмнас штаб нуӧдіс сизим заседание. Сэні тырвыйӧ видлалісны республикаса быд муниципалитетлысь ар-тӧв кежлӧ дасьтысьӧмсӧ.

Моз тӧлысь 8 лун кежлӧ республикаса 385 коммунальнӧй котельнӧйысь 252-ыс дась уджавны ломтысян кадколастӧ. Шоныд сетан везъяссӧ дзоньталӧма, видлалӧма да чиститӧма 80% вылӧ (1 980,25 км-ысь 1 536,2 км).

Оланін фондсӧ дасьтӧма 67% вылӧ (10,4 млн м²), ва сетан везъяссӧ – 80% вылӧ, канализацияяссӧ – 70% вылӧ. Лоны вермысь аварияяс бырӧдӧм вылӧ колана материалъяслысь да оборудованиелысь видзассӧ лӧсьӧдӧма 66% вылӧ.

Тӧв кежлӧ дасьтысигӧн ресурсъясӧн могмӧдысь организацияяслы тшӧктӧма вежны важмӧм коммунальнӧй везъяс: быд сикас серти ӧтувъя лыдысь 10 прӧчентысь абу этшаджык. Моз тӧлысь 8 лун кежлӧ республикаын вежӧма 25,67 км шоныд сетан важмӧм вез (планысь 70%), 21,96 км ва сетан важмӧм вез (планысь 59%), канализацияяслысь 3,08 км важмӧм вез (планысь 18%).

Медым ломтысян кадколастыс заводитчис бура, отчётнӧй кадпас вылӧ чорыд ломтассӧ заптӧма 83% вылӧ, кизьӧр ломтассӧ – 121% вылӧ.

Вице-премьер юӧртіс, мый торъя муниципалитетъясын оланін да коммунальнӧй комплекс дасьтӧм серти уджыс мунӧ кольччӧмӧн. Тайӧ йитчӧма лёк поводдякӧд да воддза ломтысян кадколастсӧ сёрӧн помалӧмкӧд, а сідзжӧ сора тӧлысь 22 лунӧ Керки станцияын кӧрт туй вылын лоӧм авариякӧд. Та вылӧ видзӧдтӧг, муниципалитетъясса администрацияяслӧн юӧр серти, тӧв кежлӧ дасьтысян став мероприятиесӧ збыльмӧдасны урчитӧм кадӧ.

13.08.2019

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл совещание по подготовке коммунального комплекса республики к зимнему периоду

С докладом выступил вице-премьер регионального Правительства – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев. По его словам, подготовка осуществляется в соответствии с утверждённым планом-графиком.

Задачи по обеспечению своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов республики к работе в осенне-зимний период определены распоряжением Правительства Республики Коми от 13 июня 2019 года № 206-р. Во всех муниципальных образованиях республики утверждены планы по подготовке к отопительному периоду.

При МинЖКХ Коми организована работа межведомственного республиканского штаба, в состав которого входят представители Главного управления МЧС по Республике Коми, Прокуратуры Республики Коми, Печорского Управления Ростехнадзора Республики Коми, Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля), а также ресурсоснабжающих организаций.  В течение летнего периода проведено семь заседаний штаба, на которых детально рассматривался ход подготовки в каждом муниципальном образовании республики.

По состоянию на 8 августа из 385 коммунальных котельных республики 252 подготовлены к работе в отопительный период. Ремонт, испытания и промывка тепловых сетей выполнена на 80% (1 536,2 км из 1 980,25 км).

Подготовка жилищного фонда выполнена на 67% (10,4 млн м²). Водопроводные сети подготовлены на 80%, канализационные – на 70%. Резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций сформирован на 66%.

При подготовке к работе в предстоящий зимний период ресурсоснабжающим организациям поставлена задача обеспечить замену не менее 10% ветхих коммунальных сетей от их общего количества по каждому виду. По состоянию на 8 августа в целом по республике заменено 25,67 км ветхих тепловых сетей (70% от плана), 21,96 км ветхих водопроводных сетей (59% от плана), 3,08 км ветхих канализационных сетей (18% от плана).

В целях обеспечения стабильного начала отопительного периода, по состоянию на отчётную дату, запасы твердого топлива сформированы на 83%, запасы жидкого топлива – на 121%.

Вице-премьер сообщил, что в отдельных муниципалитетах зафиксировано отклонение от плановых показателей уровня подготовки жилищно-коммунального комплекса. Отставание связано с неблагоприятными погодными условиями, более поздним завершением предыдущего отопительного периода, а также с железнодорожной аварией, произошедшей 22 июля на станции Керки. Тем не менее, по информации, представленной руководителями данных муниципалитетов, все запланированные мероприятия по подготовке к зиме будут реализованы в установленные сроки.