07.02.2020

Сергей Гапликов пырӧдчис национальнӧй проектъяс серти Россияса Веськӧдлан котырлӧн селекторнӧй сӧвещаниеӧ

Сӧвещаниеыс вӧлі талун, урасьӧм тӧлысь 7 лунӧ. Сійӧс нуӧдіс Россия Федерацияса Веськӧдлан котырӧн Юрнуӧдысьӧс Вежысь Марат Хуснуллин.

Сӧвещание дырйи сёрнитісны “Безопаснӧй да бур автомашина туйяс” национальнӧй проект збыльмӧдӧм йылысь. Комиын тайӧ нацпроект серти пӧртӧны олӧмӧ регионса 3 проект: “Туйяс”, “Туй овмӧс сӧвмӧдан ӧтувъя системаа мераяс”, “Туй вылын неминучаысь видзчысьӧм”. Куимнан проект серти 2019 во вылӧ торъя мога петкӧдласъясӧдз тырвыйӧ воӧдчӧма.

“Туйяс” регионса проект серти нормативъяс серти лӧсьӧдӧма 92,8 км туй. 2019 во вылӧ плансӧ пӧртӧма олӧмӧ 101,7% вылӧ. Тайӧ могъяс вылӧ видзӧма 980 миллион 668,4 сюрс шайт.

“Туй овмӧс сӧвмӧдан ӧтувъя системаа мераяс” регионса проект збыльмӧдӧм серти 2019 воын меститӧма сьӧкта да габаритъяс бӧрся автоматическӧя видзӧдан 6 пункт да фотовидеофиксация серти 21 комплекс. Плансӧ пӧртӧма олӧмӧ 100% вылӧ.

“Туй вылын неминучаысь видзчысьӧм” регионса проектлӧн мог – чинтыны 2017 во серти туйяс вылын неминучаяс вӧсна кувсьӧмаяслысь лыдсӧ 3,5 пӧв – 2024 во кежлӧ 100 сюрс олысь вылӧ 3,14 мортӧдз. Колӧ, медым 2019 воын республикаын тайӧ петкӧдласыс эз вӧв 10-ысь унджык.

Примитӧм мераяс отсӧгӧн 2020 вося тӧвшӧр тӧлысь 1 лун вылӧ колян вося татшӧм жӧ кадколаст серти ДТП лыдыс чиніс 8% вылӧ, пӧгибнитӧмаяслӧн лыдыс – 35,6% вылӧ, доймалӧмаяслӧн лыдыс – 5,9% вылӧ.

07.02.2020

Сергей Гапликов принял участие в селекторном совещании Правительства России по реализации национальных проектов

Совещание состоялось сегодня, 7 февраля. Его провёл Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Один из вопросов совещания – реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Коми в рамках этого нацпроекта реализуются 3 региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». По всем трём проектам целевые показатели 2019 года достигнуты в полном объёме.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» приведено в нормативное состояние 92,8 км покрытия проезжей части. План на 2019 год выполнен на 101,7%. Общий объём финансирования на составил 980 млн 668,4 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2019 году размещено 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля и 21 комплекс фотовидеофиксации. План исполнен на 100%.

Целевым ориентиром регионального проекта «Безопасность дорожного движения» является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня 3,14 человека на 100 тыс. населения к 2024 году. В 2019 году этот показатель в республике не должен превышать 10.

В совокупности принимаемые меры позволили по состоянию на 1 января 2020 года снизить количество ДТП на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших на 35,6% и количество раненых на 5,9%.

1354