# 28.05.20
Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи стрӧитӧны Сыктыв районса Визин сиктын 501 велӧдчысь вылӧ школа
Школа кыпӧдӧмын да шоныдӧн могмӧдӧмын вӧчӧма нин унджык уджсӧ. Пӧдрадчик помаліс пытшкӧсса уджъяс, пуктіс сантехника, лифт, вӧчис кильчӧ. Заводитісны стрӧитны котельнӧйлы склад.
2020 вося лӧддза-номъя тӧлысь помӧдз объектсӧ йитасны ӧтувъя электричество дорӧ, мичмӧдасны йӧрсӧ. Уджъяс мунӧны план-график серти.
Объектсӧ заводитісны стрӧитны 2018 вося лӧддза-номъя тӧлысьӧ, контракт серти уджъяссӧ колӧ помавны 2020 вося йирым тӧлысь 30 лунӧ.
Визинын стрӧитӧны школасӧ сы могысь, медым бырӧдны кык сменаӧн велӧдчӧм – татшӧм мог пуктіс Россияса Президент Владимир Путин. Выль корпусын кутасны велӧдчыны 5-11 классъясса школьникъяс. Проект серти зданиеын лоӧ 3 спортзал, актӧвӧй зал, медиатека, 36 кабинет.
# 28.05.20
Владимир Уйба проверил ход строительства школы на 501 место в селе Визинга Сысольского района
Основные конструктивные элементы здания школы и теплового контура уже возведены. Подрядчик завершил отделочные работы, монтаж сантехнического оборудования, лифтового оборудования, устройство крылец, наружного освещения. Начато строительство склада щепы модульной котельной.
До конца июня 2020 года планируется подключить объект к электрическим сетям, завершить благоустройство территории. Работы ведутся в соответствии с планом-графиком.
Возведение объекта началось в июне 2018 года, срок завершения работ по контракту – 30 ноября 2020 года.
Строительство школы на 501 место в Визинге ведётся в целях ликвидации двухсменного режима обучения – такую задачу обозначил Президент России Владимир Путин. В новом корпусе будут обучаться школьники 5-11 классов. По проекту в здании предусмотрено 3 спортивных зала, актовый зал, медиатека, 36 кабинетов.

Пас лыд - 817
Королева