23.08.2020

Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи Сосногорск районын стрӧитӧны Кыбантывис – Ичӧт Пера туй участок

Моз тӧлысь 23 да 24 лунъясӧ Коми Республикаса Юралысьлысь могъяс недыр кадколастӧ збыльмӧдысь уджалӧ Изьва районын. Удж серти ветлігӧн     В. Уйба прӧверитіс, кыдзи выльмӧдӧны Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар автомашина туйлысь юкӧн.

22,9 км кузьта туй участоксӧ заводитісны дзоньтавны 2020 вося тулыссянь. Сьӧмсӧ вичмӧдӧма “Магистральнӧй инфраструктура ӧнъяӧдӧм да паськӧдӧм серти комплекснӧй план” национальнӧй проект да “Экономика боксянь сӧвмӧдан шӧринъяс костын йитӧдъяс” дінму проект серти. Уджъяссӧ кӧсйӧны помавны 2021 воӧ.

2020 воӧ федеральнӧй да республиканскӧй сьӧмкудъясысь вичмӧдӧм 440-ысь унджык миллион шайтсӧ видзӧма нин. Объект вылын пӧдраднӧй организация лӧсьӧдӧ туй вевттьӧдсӧ. Стрӧитӧмсӧ нуӧдӧ “Ханты-Мансийскдорстрой” компания.

Владимир Уйба донъяліс налысь уджсӧ да тӧдчӧдіс, мый медводз колӧ могмӧдны уджӧн республикаса туй вӧчысьясӧс.

“Республикаын эмӧсь предприятиеяс, кутшӧмъяс эськӧ вермисны вӧчны тайӧ уджъяссӧ. Медводз налы колӧ сетны уджсӧ, медым сьӧмыс колис республикаын да уджаліс экономика вылӧ, медым удждонсӧ босьтісны миян олысьяс, а эз бокысь воӧм специалистъяс”, - тӧдчӧдіс Владимир Уйба.

23.08.2020

Владимир Уйба проинспектировал ход строительства участка дороги Кабанты Вис - Малая Пера в Сосногорском районе.

23 и 24 августа врио Главы Республики Коми работает в Ижемском районе. В ходе рабочей поездки В. Уйба проверил, как ведутся работы по реконструкции дорожного участка, который является частью автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск – Нарьян-Мар.

Работы на участке дороги протяженностью 22,9 км начались весной 2020 года. Средства выделены в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и регионального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста». Срок завершения работ – 2021 год.

Объемы финансирования 2020 года – это более 440 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов - уже освоены. На объекте подрядная организация проводит работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды. Строительство ведет компания «Ханты-Мансийскдорстрой».

Владимир Уйба оценил качество проведения работ, но подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечивать работой дорожников из республики.

«В республике есть предприятия, которые смогли бы выполнить эти работы. Важно в первую очередь их обеспечить объемами, чтобы деньги оставались в республике и работали на экономику, чтобы наши жители получали зарплату, а не приезжие специалисты», - подчеркнул Владимир Уйба.

Пас лыд – 1191

Королева