06.10.2020

Владимир Уйба видзӧдліс, дась-ӧ Чилимдін сиктын 120 места вылӧ челядьлы ясли-сад

Талун, йирым 6 лунӧ, Чилимдін районӧ удж серти ветлігӧн Коми Республикаса Юралысь видзӧдліс школаӧдз велӧдан выль учреждение, кӧні бырӧдӧма Госпожнадзорӧн аддзӧм тырмытӧмторъяссӧ.

Челядь видзанін вермис воссьыны 2020 вося рака тӧлысьын нин. Роспотребнадзор сетіс нин позянлун босьтны лицензия.

Но прӧверка дырйи Госпожнадзор аддзис, мый торкалӧма пӧжарысь видзчысянлун серти корӧмъяс, да эз сет позянлун восьтыны ясли-садсӧ. Пӧдрадчиклы колӧ вӧлі бырӧдны тырмытӧмторъяссӧ йирым тӧлысь 20-ӧд лунӧдз. Госпожнадзорӧ заявлениесӧ выль пӧв ыстісны талун. Контрольнӧй ведомстволысь бур кывкӧртӧдъяс босьтӧм бӧрын Коми Республикаса велӧдан, наука да том йӧз политика министерствоӧ ыстасны детсад лицензируйтӧм вылӧ заявление.

Чайтсьӧ, мый ясли-садйӧ челядьӧс позяс вайӧдны 2020 вося вӧльгым тӧлысьӧ.

Казьтыштам, мый Чилимдін сиктын 120 места вылӧ челядьлы ясли-садсӧ заводитісны стрӧитны 2014 воӧ да кӧсйисны помавны 2016 вося сора тӧлысьӧ. Но кывкуттӧм пӧдрадчикъяс вӧсна стрӧйба кыпӧдӧмыс нюжаліс.

Кык судтаа выль керкаын лоас квайт группа, спорт да музыкальнӧй залъяс, сёянін, бурдӧдчан вежӧс, песласянін. Выль сад восьтӧмсӧ торйӧн нин виччысьӧны Чилимдінса ылі микрорайонын олысь дзолюкъяс.

06.10.2020

Владимир Уйба проверил готовность детских яслей-сада на 120 мест в селе Усть-Цильма

Сегодня, 6 октября, в ходе рабочей поездки в Усть-Цилемский район Глава Республики Коми посетил новое дошкольное учреждение, где завершены работы по устранению замечаний Госпожнадзора.

Разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию получено еще в марте 2020 года. Садик уже получил положительное заключение Роспотребнадзора на лицензирование дошкольного учреждения.

Госпожнадзор в ходе проверки выявил нарушения требований пожарной безопасности и выдал отрицательное заключение. Подрядчик должен был устранить замечания до 20 октября. Повторно заявление в Госпожнадзор направлено сегодня. После получения положительного заключения контрольного ведомства будет подано заявление в Министерство образования, науки и молодежной политики на лицензирование детского сада.

Планируется, что садик примет ребятишек в ноябре 2020 года.

Напомним, строительство детского ясли-сада на 120 мест в селе Усть-Цильма началось в 2014 году и по графику должно было завершиться в июле 2016 года. Но из-за недобросовестных подрядчиков строительство несколько раз останавливалось, сроки сдачи объекта переносились.

В новом двухэтажном здании разместятся шесть групп, два зала – спортивный и музыкальный, пищеблок, медицинский кабинет, прачечная. Открытия детского сада с особенно ждут малыши из района усть-цилемских новостроек.