08.10.2020

Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи дзоньталӧны школаӧдзса группаа Бугаевса шӧр школа

Чилимдін районӧ удж серти ветлігӧн Коми Республикаса Юралысь воліс школаас.

Ойдана местаын сулалысь школасӧ Владимир Уйба видзӧдаліс нин ода-кора тӧлысьын Чилимдінӧ волігӧн. Юралысь тшӧктіс ыджыда дзоньтавны школасӧ. Таӧдз школасӧ дзоньтавлісны 2013 воӧ.

Дзоньталӧм вылӧ сьӧмсӧ социальнӧй уджъёртасьӧм серти вичмӧдіс «ЛУКОЙЛ» компания. Кӧсйисны дзоньтавны джодж да стенъяс, нуӧдны мичмӧдан-пелькӧдан уджъяс. Но уджъяс нуӧдігӧн лои гӧгӧрвоана, мый ковмас на стрӧйба периметр кузя вежны улыс радса керъяс.

Школа веськыдладорас уджыс помасьӧ, колис сувтӧдны ӧдзӧс да мавтны стенъяс. Челядьӧс велӧдны кӧсйӧны заводитны йирым тӧлысь мӧд джынйын. 2020 вося кӧч тӧлысь 21 лунсянь школасӧ кутісны ломтыны.

Шуйга юкӧнас дзоньтасян уджыс мунӧ на: школаӧдзса группаын вежӧны джоджсӧ, выль джоджсӧ кышӧны пӧвйӧн да фанераӧн, вежӧны переведина да стенмысь ӧткымын кер. Стрӧйбаыс важ, да сы вӧсна дзоньтасян уджъяссӧ колӧ вӧчны ньӧжйӧ да сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн.

08.10.2020

Владимир Уйба осмотрел ход ремонта Бугаевской общеобразовательной школы с дошкольной группой

Глава Республики Коми в рамках рабочей поездки в Усть-Цилемский район посетил образовательное учреждение.

С состоянием здания школы, которое находится в зоне подтопления, Владимир Уйба ознакомился во время первой поездки в Усть-Цилемский район в мае. Главой республики было дано поручение провести в школе капитальный ремонт. Предыдущий ремонт проводился в здании в 2013 году.

Средства на ремонт выделены в рамках социального партнерства компанией «ЛУКОЙЛ». Планировалось произвести ремонт полов и стен, провести косметический ремонт. Однако в процессе работ были выявлены дополнительные объёмы работ в части замены нижних венцов несущих стен по периметру здания.

В правом крыле здания ремонтные работы завершаются, осталось установить двери и покрасить стены. Учебный процесс планируется возобновить в очном режиме во второй половине октября. 21 сентября 2020 года в здание подано отопление.

В левой части здания ремонтные работы продолжаются: в помещениях дошкольной группы произведен демонтаж пола, частично уложены доски и фанера на пол, постепенно заменяются балки, отдельные бревна стен. Из-за ветхости здания проводить работы приходится медленно и поэтапно.

1089