20.10.2020

Владимир Уйба нуӧдіс Республиканскӧй стадион выльмӧдан юалӧмъяс серти оперативнӧй сӧвещание

Сӧвещаниеыс вӧлі спорт объектын, кӧні выльмӧдӧм бӧрын 2021 воын нуӧдасны мужичӧй командаяс пӧвстын Мача хоккейысь мирса чемпионат.

Выльмӧдны заводитісны колян вося ӧшым тӧлысьӧ, уджъяссӧ вӧчӧ Сербияысь стрӧитчан компания. Сӧвещание дырйи Коми Республикаса Юралысь Владимир Уйба кывзіс объектсӧ выльмӧдӧм серти нуӧдан мероприятиеяс йылысь юӧр.

Объект вылын уджалӧ 509 морт. Помалӧма запаснӧй полеса трибуна серти бетон уджъяс, помалӧма запаснӧй полеса йи арена кӧдздӧдан система лӧсьӧдӧм серти уджъяс. Водзӧ нуӧдӧны уджъяс шӧр полеын. Заводитчисны уджъяс запаснӧй полелысь кӧдздӧдан оборудование уджӧ пыртӧм кузя.

Помалӧны лӧсьӧдны лунвыв трибуналысь фасад, рытыввыв трибунавывса вевтлысь металлоконструкцияяс, рытыввыв трибуна стеклӧалӧм. Войвыв да лунвыв трибунаяс стеклӧалӧма нин. Лӧсьӧдӧны табло ӧшӧдан конструкцияяс да монтируйтӧны шыысь видзан ӧграда, рытыввыв трибунаса фасад. Водзӧ лӧсьӧдӧны жыръяслысь пытшкӧссӧ, инженернӧй системаяс, асфальтируйтӧны мутассӧ.

Выльмӧдӧм бӧрын Сыктывкарын лоас ӧнія спорт объект, кӧні лоас йи арена, котралан туйяс, стритбол да воркаут вылӧ площадкаяс, ворсан площадкаяс, тренируйтчан зал да легкоатлетическӧй манеж. Трибуна вылӧ тӧрӧ 8600-ысь унджык морт.

20.10.2020

Владимир Уйба провёл оперативное совещание по вопросам реконструкции Республиканского стадиона

Совещание состоялось на территории спортивного объекта, который после реконструкции примет Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2021 года.

Реконструкция началась в декабре прошлого года, работы выполняет строительная компания из Сербии. В ходе совещания Глава Республики Коми Владимир Уйба заслушал информацию о проводимых мероприятиях по реконструкции объекта.

На объекте задействовано 509 человек. Завершены бетонные работы по трибуне запасного поля, работы по устройству холодоснабжения ледовой арены запасного поля. Продолжаются работы на основном поле стадиона. Начаты работы по пуско-наладке холодильного оборудования запасного поля.

Завершается монтаж фасада южной трибуны, монтаж металлоконструкций навеса над западной трибуной, остекление западной трибуны. Завершено остекление северной и южной трибун. Ведётся монтаж конструкций для размещения табло, монтаж шумозащитного ограждения, монтаж фасадной системы западной трибуны. Продолжается внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных систем, асфальтирование территории.

После реконструкции Сыктывкар получит современный спортивный объект с ледовой ареной, беговыми дорожками, площадками для стритбола и воркаута, игровыми площадками, тренажерным залом и легкоатлетическим манежем. Общая вместимость трибун – более 8600 человек.

1236