# 01.04.2021

# **Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи Помӧсдінын стрӧитӧны 400 места вылӧ школа**

# Рака тӧлысь 31 лунӧ Коми Республикаса Юралысь ветліс Кулӧмдін районын школа стрӧитан площадка вылӧ.

Кулӧмдін районса Помӧсдін сиктын 400 места вылӧ шӧр школасӧ стрӧитӧ «ПетроБалт» компания. Контракт серти стрӧитӧмсӧ колӧ помавны 2021 вося сора тӧлысь 30 лун кежлӧ.

Талун сэні водзӧ штукатуритӧны стенъяс, лӧсьӧдӧны вентилируйтана фасад да вентиляция, канализация да ломтысян система, школаӧ пыранінъяс, шонтӧны йиркъяс, лӧсьӧдӧны свесъяс, карнизъяс, джоджъяс, югзьӧдӧны школа пытшкӧссӧ да ортсысӧ, здание пытшкас вӧчӧны кирпичысь вежӧсъяс.

Сідзжӧ кӧсйӧны монтируйтны пӧжарнӧй сигнализация, бурмӧдны-мичмӧдны йӧр, лӧсьӧдны ветланінъяс, москияс, югзьӧдны школа гӧгӧрсӧ, пуктавны ичӧт архитектура формаяс, садитны пуяс да кустъяс.

2021 вося рака тӧлысь 25 лун кежлӧ объектын уджалӧ 75 морт. Матысса кадӧ налӧн лыдыс содас 120 мортӧдз.

Школа стрӧитӧмсӧ видзӧдлӧм бӧрын Владимир Уйба аддзысьліс Помӧсдінса олысьяскӧд, сёрнитіс накӧд сикт да район сӧвмӧдӧм йылысь, вочавидзис юалӧмъяс вылӧ.

Макарова 1132

# **Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы на 400 мест в селе Помоздино**

Глава Республики Коми 31 марта посетил строительную площадку образовательного объекта в Усть-Куломском районе.

Строительство здания средней общеобразовательной школы на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района ведёт компания «ПетроБалт». Срок завершения строительства объекта по контракту – 30 июля 2021 года.

Сейчас на объекте продолжаются работы по оштукатуриванию стен, по устройству наружного вентилируемого фасада и систем вентиляции, канализации и отопления, входных групп школы, по утеплению чердачных перекрытий, по устройству свесов, карнизов, полов в здании, по оборудованию наружного и внутреннего освещения, по возведению кирпичных перегородок внутри здания, по вертикальной планировке.

Также запланированы работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации, благоустройству, по обустройству проездов, тротуаров, дорожек, освещения территории, по установке малых архитектурных формы, озеленению.

По состоянию на 25 марта 2021 года на объекте трудятся 75 человек. В ближайшее время их количество будет увеличено до 120 человек.

После осмотра хода строительства Владимир Уйба встретился с инициативными жителями села Помоздино, обсудил с ними перспективы развития села и района, ответил на вопросы.

Макарова 1132