2021.04.23

Александр Гуцан видзӧдліс национальнӧй проектъяс збыльмӧдӧм серти Коми Республикаын социальнӧй юкӧнса объектъяс кыпӧдӧм

Талун, косму тӧлысь 23 лунӧ, Коми Республикаӧ удж серти волігӧн Рытыв-Войвыв федеральнӧй кытшын Россияса Президентӧс полномочнӧй петкӧдлысь Александр Гуцан да Коми Республикаса Юралысь Владимир Уйба видзӧдлісны Сыктывдін районын да «Сыктывкар» кар кытшын ӧткымын объект.

Вылыс Максаковка посёлокса Шордор-2 микрорайонын «Оланін да карса гӧгӧртас» национальнӧй проектлӧн «Оланін» федеральнӧй проект серти мунӧны уджъяс му участок, кӧні кӧсйӧны стрӧитны ас керкаяс, туйӧн да инженернӧй инфраструктураӧн могмӧдӧм серти. Тайӧ проектсӧ веськӧдӧма семьяяслысь, на лыдын и уна челядя семьяяслысь, олан условиеяс бурмӧдӧм вылӧ.

2021 вося рака тӧлысь 2 лунӧ кырымалӧма 2 километр кузьта автомашина туй стрӧитӧм вылӧ муниципальнӧй контракт. Ӧні мунӧны дасьтысян уджъяс, бертӧны мыръяс. Стрӧитан-монтажнӧй уджъяссӧ проект серти шуӧма помавны 2021 вося арын.

Сыктывдін районса Выльгорт сиктын таво воссяс 270 морт вылӧ выль детсад. Кык судтаа кирпич керка кыпӧдӧма выль олан кварталын «Демография» национальнӧй проект серти сы могысь, медым пӧртны олӧмӧ 3 арӧсӧдз став челядьлы школаӧдз тӧдӧмлун босьтны позянлунсӧ могмӧдӧм серти Россияса Президент Владимир Путинӧн сувтӧдӧм могъяс. Ӧні мунӧны уджъяс группаяс да хозяйственнӧй жыръяс оборудованньӧӧн да инвентарӧн могмӧдӧм серти.

Челядь видзанінын эм 12 группа, сёян дасьтан да вердан юкӧн, музыка, спорт да кружок залъяс, бассейн, косьтысяна да кӧлуй видзаніна песласянін, бурдӧдчан да процедураяс вӧчан жыр, торъя санузела 2 палатаа изолятор. Медицина жыръяслӧн эм ывла вылӧ асланыс петанін. Стрӧйба гӧгӧрыс 3 арӧсӧдз челядьлы 6 ворсанін, 3 арӧссянь 7 арӧсӧдз челядьлы 6 ворсанін, ӧти ӧтувъя физкультура площадка.

Александр Гуцан тшӧктіс вӧчны содтӧд удж детсад йӧрсайса мутас да детсадйӧ вайӧдан туйяс бурмӧдӧм-мичмӧдӧм серти: «Колӧ вӧчны сідз, медым челядьлы вӧлі бур, медым найӧ эз доймавны и детсад жыръясын, и ывла вылын».

Коми Республикаса Юралысь эскӧдіс, мый полпредлысь став тшӧктӧмсӧ лоӧ пӧртӧма олӧмӧ меддженьыд кадӧн.

Александр Гуцан да Владимир Уйба видзӧдлісны, кыдзи кыпӧдӧны пӧрысь да вермытӧм йӧзлы Тентюковса керка-интернатлысь выль корпус. Тайӧ лоас 90 места вылӧ куим судтаа стрӧйба. Сэні лоасны бурдӧдчан, спорт залъяс, бассейн, сауна, кӧні олысьяс вермасны бурдӧдчыны. Выль корпуссӧ лоӧ йитӧма шӧр корпусыскӧд шоныд вуджанінӧн.

Объектыс стрӧитсьӧ «Демография» нацпроект серти. Дась котлован, сваяа подув, кӧрта-бетона ростверк, вӧчӧма профилактическӧй дренаж, монтируйтӧма фундамент да цоколь судтаяскостса джодж-йирк. Вӧчсьӧ гидроизоляция да цоколь судтаса кирпич весйӧд, медводдза судтаса кирпич тэчас. Лӧсьӧдсьӧ канализация.

Рытыв-Войвыв федеральнӧй кытшын Россияса Президентӧс полномочнӧй петкӧдлысь да Коми Республикаса Юралысь видзӧдлісны сідзжӧ Сыктывкарса Киров нима паркын скейт-площадка. Сійӧс лӧсьӧдӧма «Оланін да карса гӧгӧртас» национальнӧй проектлӧн «Карын бур оласног лӧсьӧдӧм» федеральнӧй проект серти.

2021.04.23

Александр Гуцан посетил объекты социальной сферы, возводимые в рамках реализации национальных проектов на территории Республики Коми

Сегодня, 23 апреля, в рамках рабочей поездки в Республику Коми полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и Глава Республики Коми Владимир Уйба посетили ряд объектов в Сыктывдинском районе и городском округе «Сыктывкар».

В микрорайоне Шордор-2 сыктывкарского посёлка Верхняя Максаковка в рамках федерального проекта «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда» проводятся работы по обеспечению земельного участка перспективной индивидуальной жилой застройки инженерной и дорожной инфраструктурой. Реализация этого проекта направлена на улучшение жилищных условий семей, в том числе многодетных.

2 марта 2021 года заключён муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги протяжённостью около 2-х км. Сейчас осуществляются подготовительные работы, производится выкорчевка пней. Строительно-монтажные работы по объекту планируется завершить осенью 2021 года.

В селе Выльгорт Сыктывдинского района в этом году откроется новый детский сад на 270 мест. Двухэтажное кирпичное здание построено в новом жилом квартале в рамках национального проекта «Демография» во исполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным по обеспечению стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Сейчас ведутся работы по оснащению оборудованием и инвентарем групп и хозяйственных помещений.

В состав детского садика входит: 12 групп, пищеблок, музыкальный, спортивный и кружковый залы, бассейн, прачечная с местом для сушки и хранения белья, медицинский кабинет, процедурная и две палаты изолятора с отдельным санузлом. Блок медицинских помещений имеет самостоятельный выход на улицу. Вокруг здания расположены 6 уличных площадок для детей до 3 лет и 6 уличных площадок – для детей от 3 до 7 лет, одна общая физкультурная площадка.

Александр Гуцан указал на необходимость проведения дополнительных работ по качественному благоустройству прилегающей территории и подьездных дорог: «Необходимо создать максимально комфортные условия для безопасного пребывания детей на территории детского сада, как внутри помещений, так и на улице».

Глава Республики Коми заверил, что все поручения полпреда будут исполнены в кратчайшие сроки.

Александр Гуцан и Владимир Уйба проверили ход строительства нового корпуса Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Это будет трёхэтажное здание с жилыми помещениями на 90 мест, специализированными кабинетами, в том числе медицинскими, спортзалом, бассейном и сауной, в которых проживающие смогут проходить оздоровительные процедуры. Новый корпус будет соединён с главным зданием тёплой переходной галереей.

Строительство объекта ведётся по нацпроекту «Демография». Завершено устройство котлована, свайного основания, железобетонной ростверки, профилактического дренажа, монтаж фундамента и плит перекрытия цокольного этажа. Ведутся работы по гидроизоляции и устройству кирпичных перегородок цокольного этажа, кирпичной кладки первого этажа, монтажу плит перекрытия первого этажа, устройству канализации.

Полпред Президента России в СЗФО и Глава Республики Коми осмотрели также скейт-площадку в парке имени Кирова в Сыктывкаре, установленную в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

3008