17.08.2021

**Комиын оланін да коммунальнӧй, биару да энергетическӧй комплексъясса объектъяссӧ водзӧ дасьтӧны ар-тӧвся кадколаст кежлӧ**

Регионын лӧсьӧдӧма 2021-2022 воясся ар-тӧвся кадколаст кежлӧ Коми Республикалӧн дасьтысьӧм бӧрся видзӧдан штаб. Сылӧн заседаниеяс вылын нюжмасьтӧг видлавсьӧны медшӧр юалӧмъяс.

Коми Республикаса Веськӧдлан котырлӧн 2021 во лӧддза-номъя тӧлысь 18 лунся 309-р №-а тшӧктӧмӧн вынсьӧдӧма Коми Республикаса оланін да коммунальнӧй, биару да энергетическӧй комплексъясса объектъяс 2021-2022 воясся ар-тӧв кежлӧ дасьтӧм серти мероприятиеяслысь лыддьӧг, муниципальнӧй юкӧнъясса администрацияясӧн вынсьӧдӧма меставывса мероприятиеяслысь планъяс.

Вынсьӧдӧма ресурсъясӧн могмӧдан организацияясӧн локтан ар-тӧвся кадколаст кежлӧ ведомствоувса объектъяс дасьтӧм серти мероприятиеяслысь планъяс, кольӧм ломтысян кадколастын шоныдӧн, электричествоӧн, биаруӧн, ваӧн могмӧдан да ва нуан системаясын технологическӧй торксьӧмъяссӧ тӧд вылын кутӧмӧн.

Коми Республикаса стрӧитчан, оланін да коммунальнӧй овмӧс министерстволӧн юӧр серти, ӧнія кад вылӧ коммунальнӧй нырвизя 372 ломтысянінысь дась 277 (планысь 74%); олан фондлӧн 18,1 млн м² объект лыдысь – 12,3 млн м² (планысь 68%); шоныд сетан сетьяслӧн 2050,57 км-ысь – 1724,52 км (планысь 84%); ва сетан сетъяслӧн 2658,92 км-ысь – 2279,4 км (планысь 86%).

Шоныд сетан важмӧм сетьяслӧн 34,99 км-ысь вежӧма 23,73 км (планысь 68%), ва сетан важмӧм сетьяслӧн 34,1 км-ысь – 19,03 км (планысь 56%).

Оланін да коммунальнӧй юкӧнса да энергетика объектъяс 2021-2022 воясса ар-тӧлын ломтысян кадколаст кежлӧ дасьтысигӧн лӧсьӧдӧма ломтас чӧжӧс: 70,5 сюрс тонна из шом, 44,33 сюрс тонна мазут (мусир), 9,8 сюрс куб. м. пес (чаг, брикетъяс, пеллетъяс).

Сідзжӧ кӧсйӧны вӧчны 179 млн шайт мындаын материально-техническӧй ресурсъяслысь видзас лоны вермана аварияяс бырӧдӧм вылӧ.

17.08.2021

В Коми продолжается подготовка объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов к осенне-зимнему периоду

В регионе создан Штаб по контролю за ходом подготовки Республики Коми к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, на заседаниях которого оперативно рассматриваются первоочередные вопросы.

Распоряжением Правительства Республики Коми от 18 июня 2021 года № 309-р утвержден перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов Республики Коми к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, администрациями муниципальных образований утверждены планы мероприятий на местах.

Утверждены планы мероприятий по подготовке ресурсоснабжающими организациями подведомственных объектов к работе в предстоящий осенне-зимний период с учетом анализа технологических отказов в системах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения в предыдущем отопительном периоде.

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, в настоящее время подготовлены 277 из 372 котельных коммунального назначения (74 % от плана); 12,3 млн м² из 18,1 млн м² объектов жилищного фонда (68 % от плана); 1724,52 км из 2050,57 км тепловых сетей (84 % от плана); 2279,4 км из 2658,92 км водопроводных сетей (86 % от плана).

Заменено 23,73 км ветхих тепловых сетей из 34,99 км (68 % от плана), 19,03 км из 34,1 км ветхих водопроводных сетей (56 % от плана).

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунальной сферы и энергетики к прохождению осенне-зимнего отопительного периода 2021-2022 годов сформированы запасы топлива: 70,5 тысячи тонн угля, 44,33 тысячи тонн мазута (нефти), 9,8 тысячи куб. м куб. м дров (щепы, брикетов, пеллет).

Также планируется сформировать резерв материально-технических ресурсов для устранения возможных аварийных ситуаций в размере 179 млн рублей.