# 29.11.2021.

# Коми Республикаын карын бур оласног лӧсьӧдӧм вылӧ 2021 воӧ веськӧдасны 400 миллионысь унджык шайт

## Коми Республикаса стрӧитчан, оланін да коммунальнӧй овмӧс министр Игорь Кузьмичев регионса Веськӧдлан котырлӧн заседание вылын висьталіс сы йылысь, кыдзи збыльмӧдӧны «Оланін да карса гӧгӧртас» национальнӧй проектлысь «Карын бур оласног лӧсьӧдӧм» регионса проект. Заседаниесӧ нуӧдіс Коми Республикаса Юралысь Владимир Уйба.

2021 воын планируйтӧма мичмӧдны-бурмӧдны 78 йӧзаин да 76 йӧр, а сідзжӧ нуӧдны мутасъяс мичмӧдӧм-бурмӧдӧм серти 6 мукӧд мероприятие Печора карын Коми Республикаса сьӧмкуд сьӧм тшӧт весьтӧ.

2021 вося вӧльгым тӧлысь 1 лун кежлӧ помасисны уджъяс 75 йӧзаинын да 71 йӧрын, а сідзжӧ нуӧдӧма 6 мукӧд мероприятиесӧ (Печора карын УДС дзоньталӧм). Та дырйи меставывса сьӧмкуд сьӧм тшӧт весьтӧ сьӧмӧн могмӧдан 5 йӧр колӧ киритны 2021 во вылӧ урчитӧм адреснӧй лыддьӧгысь. Найӧс кутасны бурмӧдны сёрӧнджык. 3 йӧзаин кӧсйӧны лӧсьӧдны-мичмӧдны во помӧдз (Путеец посёлокын, Улыс Одес посёлокын, Мылдін посёлокын).

2021 воын сьӧм могмӧдан мындаыс – 493,5 млн шайт, ӧтувъя сьӧмкудйысь видзӧма 438,2 млн шайт.

1064

# 29.11.2021.

# На формирование комфортной городской среды в Республике Коми в 2021 году направлено более 400 миллионов рублей

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорь Кузьмичев доложил на заседании Правительства республики о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Заседание провёл Глава Республики Коми Владимир Уйба.

В 2021 году запланировано благоустроить 78 общественных территорий и 76 дворовых территорий, а также провеси 6 иных мероприятий по благоустройству территорий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в ГП «Печора».

По состоянию на 01.11.2021 завершены работы на 75 общественных и 71 дворовой территории, а также проведены все 6 иных мероприятий (ремонт УДС в ГП «Печора»). При этом, 5 дворовых территорий, финансируемых за счет средств местного бюджета, подлежат исключению из адресного перечня на 2021 год в связи с их переносом на более поздние сроки, на 3 общественных территориях планируется завершить благоустройство до конца года (ГП Путеец, ГП Нижний Одес, ГП Троицко-Печорск).

Объем финансирования в 2021 г. – 493,5 млн рублей, освоено средств консолидированного бюджета – 438,2 млн рублей.