2022.06.14

Владимир Уйба видзӧдліс Помӧсдін сиктын выль школалысь дасьлунсӧ

Объект вылын стрӧитчан уджъясыс помассьӧмаӧсь нин, кольӧма сӧмын бурмӧдны-мичмӧдны сылысь йӧрсӧ.

Объект вылын уджалӧ ӧти единица техника. 20 морт пуктӧны пу-кустъяс. Став пусӧ да турунсӧ пуктӧма-кӧдзӧма нин.

Школаыс воссяс 2022 вося кӧч тӧлысь 1 лунӧ.

292

2022.06.14

Владимир Уйба проверил готовность новой школы в селе Помоздино

Строительные работы на объекте полностью завершены. Осталось благоустроить прилегающую территорию.

На объекте задействована одна единица техники. Озеленением занимаются 20 человек. Деревья с подсевом трав высажены в полном объёме.

Школа откроет двери 1 сентября 2022 года.

292