# 2022.11.10

# Владимир Уйба нуӧдіс Стратегическӧя сӧвмӧдӧм да проектъяс серти сӧвет

Видлалӧмаӧсь Коми Республикаса Йӧзлысь дзоньвидзалун видзан министерстволӧн да Стрӧитчан министерстволӧн линия серти национальнӧй проектъяс збыльмӧдӧмлысь ылӧсалӧм кывкӧртӧдъяс, анализируйтӧмаӧсь 2022 во вылӧ урчитӧм нацпроектъясса петкӧдласъяслӧн значениеясӧдз воӧдчытӧмлун серти лоны вермана рискъяс да видлалӧмаӧсь найӧс бырӧдӧм серти мераяс.

«Йӧзлысь дзоньвидзалун видзӧм» национальнӧй проект збыльмӧдӧм йылысь юӧртіс Коми Республикаса йӧзлысь дзоньвидзалун видзан министрлысь могъяс олӧмӧ пӧртысь Игорь Дягилев. 2022 воын «Первичнӧй медико-санитарнӧй отсӧг сетӧмсӧ сӧвмӧдӧм» регионса проект серти пыртӧма уджӧ стрӧитӧм вылӧ планируйтӧм 19-ысь 15 фельдшер-акушер пункт, мукӧд 4 ФАП-сӧ кӧсйӧны помавны во помӧдз.

«Сьӧлӧм да вир сӧн висьӧмъясысь бурдӧдӧм» регионса проектӧн урчитӧм сьӧм вылӧ вир сӧн висьӧмъясысь бурдӧдан регионса шӧринъяслы да отделениеяслы таво ньӧбасны 13 единица специальнӧй оборудование. Ньӧбӧмторъяслӧн ӧтувъя мындаыс лоӧ 121 миллион шайт, найӧс ваясны 2022 во помӧдз.

«Онкология висьӧмъясысь бурдӧдӧм» регионса проектӧн урчитӧм сьӧм отсӧгӧн 2022 воын федеральнӧй сьӧмкуд тшӧт весьтӧ могмӧдӧны техникаӧн Коми республиканскӧй онкология диспансер – кырымалӧма 14 канму контракт 25 единица оборудование вылӧ. Таво тайӧ могъяс вылӧ кӧсйӧны веськӧдны 112 миллионысь унджык шайт. Онкологияысь амбулаторнӧя бурдӧдан шӧринъяс техникаӧн могмӧдӧм вылӧ 2022 воын республикаса сьӧмкудйысь содтӧд вичмӧдӧма 40 миллионысь унджык шайт.

Коми Республикаса йӧзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеясӧ специалистъясӧс кыскӧм могысь «Медицина кадръяс» регионса проект серти сетӧны мынтӧмъяс медся колана специальносьтъяс серти, а сідзжӧ ӧтчыдысь мынтӧмъяс земскӧй докторъяслы да фельдшеръяслы, ФАП-ъясын шӧр медицина уджалысьяслы, ньӧбӧны медперсоналлы оланін. Торъя мынтӧм сетсьӧ врачьяслы Воркутаын. 2022 восянь Питирим Сорокин нима Сыктывкарса канму университетын велӧдӧны ординатура уджтасъяс серти регионса сьӧмкуд сьӧм тшӧт весьтӧ 19 студентӧс.

«Оланін да карса гӧгӧртас» национальнӧй проект збыльмӧдӧм йылысь висьталіс Коми Республикаса стрӧитчан, оланін да коммунальнӧй овмӧс министр Андрей Лисов. 2022 воын Коми Республикаын кӧсйӧны пыртны 233 сюрс кв. м. оланін. Тавося 9 тӧлысьӧн пыртӧм оланінлӧн ӧтувъя площадьыс 47% вылӧ унджык колян во дорысь.

«Овны позьтӧм оланін фонд зумыда чинтӧмсӧ могмӧдӧм» регионса уджтас серти 2019 восянь 2022 воӧдз аварийнӧй оланінысь вӧлі мӧдлаӧ овмӧдӧма 3 сюрсысь унджык мортӧс, а ставнас таво кӧсйисны воӧдчыны 5 сюрсысь унджык морт петкӧдласӧдз. Квадратнӧй метрлӧн шӧр дон содӧм вӧсна да аварийнӧй оланінысь гражданаӧс мӧдлаӧ овмӧдӧм серти петкӧдласъяс олӧмӧ пӧртӧм могысь, республиканскӧй сьӧмкудйын 2022 во вылӧ вӧлі содтӧд арталӧма 900 миллион гӧгӧр шайт тайӧ могъяс вылӧ.

Мӧдлаӧ овмӧдӧм серти 2021, 2022 да 2023 воясся тшупӧдъяс збыльмӧдӧм вылӧ Коми Республика Оланін да коммунальнӧй овмӧс выльмӧдӧмлы отсӧг сетан фондысь босьтіс 2 миллиардысь унджык шайт. Но дзоньнас найӧс видзны пӧдрадчикъяс оз удитны.

«Татшӧмторйыс оз вермы лоны. Меным оз во сьӧлӧм вылӧ аварийнӧй оланінысь гражданаӧс мӧдлаӧ овмӧдӧм серти муниципалитетса юралысьяслӧн уджыс. Коми Республикаса Веськӧдлан котырлы тшӧкта видлавны став яндысьтӧм пӧдрадчикӧс кывкутӧмӧ кыскӧм йылысь юалӧм, а сідзжӧ вӧдитчыны перъян мераясӧн муниципалитетъясӧн юрнуӧдысьяс серти, кодъяс оз пӧртны олӧмӧ ас выланыс босьтӧм кӧсйысьӧмъяссӧ да торкӧны нацпроект збыльмӧдӧмсӧ», - пасйис Владимир Уйба.

Регионса Стрӧитчан министерствоӧн юрнуӧдысьлӧн кывъяс серти, нацпроектлӧн мукӧд петкӧдлас серти рискъяс абуӧсь. «Карын бур гӧгӧртас лӧсьӧдӧм» проект серти Коми Республикаса каръясын да сикт овмӧдчӧминъясын йӧзаинъяс да керка йӧръяс бурмӧдӧм-мичмӧдӧм вылӧ урчитӧма 528,9 миллион шайт, сы лыдын 208,9 миллион шайт федеральнӧй сьӧмкудйысь. Ставнас 2022 воын бурмӧдасны-мичмӧдасны 76 йӧзаин да 39 керка йӧр 46 карын да сиктын.

«Сӧстӧм ва» регионса проект серти да Ухтаын олысьясӧс бур юан ваӧн могмӧдӧм могысь карын стрӧитӧны ва весалан станция ваӧн могмӧдан комплексӧн веськӧдлан система лӧсьӧдӧмӧн. 2022 воын та вылӧ урчитӧма 488,4 миллион шайт, сы лыдын 308,6 миллион шайт – федеральнӧй сьӧмкудйысь. Объект сдайтан кадколаст – 2024 вося вӧльгым тӧлысь.

3804

# 2022.11.10

# Владимир Уйба провёл Совет по стратегическому развитию и проектам

Рассмотрены предварительные итоги реализации национальных проектов по линии Минздрава и Минстроя Республики Коми, проанализированы возможные риски не достижения установленных на 2022 год значений показателей нацпроектов и обсуждены меры по их устранению.

О реализации национального проекта «Здравоохранение» доложил исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев. В 2022 году в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» введены в эксплуатацию 15 из 19 запланированных к строительству фельдшерско-акушерских пунктов, остальные 4 ФАПа планируется ввести до конца года.

На средства, предусмотренные региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», для сосудистых центров и сосудистых отделений региона в этом году приобретается 13 единиц специального оборудования. Общая сумма закупок составит 121 млн рублей, завершение поставок запланировано на конец 2022 года.

Благодаря средствам, предусмотренным региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями», в 2022 году за счёт федерального бюджета идёт переоснащение Коми республиканского онкологического диспансера – заключено 14 государственных контрактов на 25 единиц оборудования. Всего в этом году на эти цели планируется направить более 112 млн рублей. На оснащение центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году из республиканского бюджета дополнительно выделено более 40 млн рублей.

Для привлечения специалистов в учреждения здравоохранения Республики Коми в рамках регионального проекта «Медицинские кадры» предоставляются выплаты по наиболее востребованным специальностям, а также единовременные выплаты земским докторам и фельдшерам, средним медицинским работникам ФАПов, приобретается жильё для медперсонала. Отдельная выплата предусмотрена для врачей в Воркуте. С 2022 года в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина организовано обучение 19 студентов по программам ординатуры за счёт средств регионального бюджета.

О реализации национального проекта «Жильё и городская среда» доложил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрей Лисов. В 2022 году в Республике Коми запланировано ввести 233 тыс. кв. м жилья. Общая площадь введённого за 9 месяцев этого года жилья на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По региональной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в период с 2019 по 2022 годы из аварийного жилья было переселено более 3 тысяч человек, всего в этом году планировалось достичь показателя более 5 тысяч человек. Из-за значительного увеличения средней стоимости квадратного метра и в целях исполнения показателей по переселению граждан из аварийного жилья, в республиканском бюджете на 2022 годы было дополнительно предусмотрено на эти цели около 900 млн рублей.

На реализацию этапов переселения 2021, 2022 и 2023 годов Республика Коми получила из Фонда содействия реформированию ЖКХ более 2 млрд рублей. Однако полностью освоить их подрядчики не успевают.

«Такая ситуация недопустима. Я не удовлетворён работой глав муниципалитетов по переселению граждан из аварийного жилья. Поручаю Правительству Республики Коми проработать вопрос о привлечении к ответственности всех недобросовестных подрядчиков, а также применить меры взыскания к руководителям муниципалитетов, которые не выполняют взятые на себя обязательства и заваливают реализацию нацпроекта», - отметил Владимир Уйба.

По остальным показателям нацпроекта, по словам руководителя регионального Минстроя, риски отсутствуют. По проекту «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство общественных и дворовых территорий в городских и сельских поселениях Республики Коми предусмотрено 528,9 млн рублей, в том числе 208,9 млн рублей из федерального бюджета. Всего в 2022 году будет благоустроено 76 общественных и 39 дворовых территорий в 46 городских и сельских поселениях.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» и в целях обеспечения качественной питьевой водой населения Ухты в городе идёт строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения. В 2022 году на это предусмотрено 488,4 млн рублей, в том числе 308,6 млн рублей – из федерального бюджета. Срок сдачи объекта – ноябрь 2024 года.

3804