# 2022.11.23

Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи стрӧитӧны сыктывкарса Кочпон-Чит микрорайонын 270 места вылӧ детсад

Объектсӧ стрӧитӧны «Демография» национальнӧй проект серти.

Ӧні монтируйтӧны тӧлӧдан фасад, охранно-пӧжарнӧй сигнализация, кабель везъяс, лӧсьӧдӧны ичӧт архитектурнӧй юкӧнъяс, вӧчӧны жыръяс пытшкын уджъяс, лӧсьӧдӧны ичӧт тока системаяс да пытшкӧсса инженернӧй системаяс. Уджалӧ 100 сайӧ морт. Стрӧитчан-монтируйтан уджъяс серти объектыс дась 75% вылӧ. Бурмӧдӧма-мичмӧдӧма 90%.

«Кочпон-Чит – Сыктывкарлӧн выль микрорайон. Социальнӧй инфраструктураыс абу на ёна сӧвмӧма. Олысьяс ёна виччысьӧны детсадсӧ. Микрорайонын тайӧ дзолюкъяслы медводдза учреждение. Та вӧсна Коми Республикаса Веськӧдлан котыр примитіс вӧвлытӧм помшуӧм. Миян регион босьтіс ас вылас детсад стрӧитӧм серти кызвын рӧскодсӧ, федеральнӧй сьӧмлӧн пайысь ёна унджыкӧс. Кольны контрактӧн урчитӧм кадколастысь оз позь. Стрӧитны колӧ зільджыка», - шыӧдчис пӧдрадчик дорӧ Коми Республикаса Юралысь Владимир Уйба.

# 2022.11.23

# Владимир Уйба проинспектировал ход строительства детского сада на 270 мест в сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит

Объект образования строится благодаря национальному проекту «Демография».

Сейчас ведутся работы по монтажу вентилируемого фасада, охранно-пожарной сигнализации, кабельных сетей, устройству малых архитектурных форм, внутренней отделке помещений, устройству слаботочных систем и внутренних инженерных систем. Задействовано более 100 человек рабочей силы. Общая готовность объекта по строительно-монтажным работам составляет 75 %. Благоустройство выполнено на 90 %.

«Кочпон-Чит – новый, перспективный микрорайон Сыктывкара с пока ещё слаборазвитой социальной инфраструктурой. Для жителей детский сад долгожданный, это первое дошкольное учреждение в микрорайоне. Поэтому Правительством Республики Коми было принято беспрецедентное решение. Наш регион взял на себя основную финансовую нагрузку по строительству этого детского сада, значительно превышающую долю федеральных денег. Отступать от утверждённых контрактом сроков недопустимо. Темпы строительства надо наращивать», - обратился к подрядчику Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Габова 1012