2022.12.19

Владимир Уйба нуӧдіс сыктывкарса Кочпон-Чит микрорайонын 270 места вылӧ детсад стрӧитӧм серти быдвежонся сӧвещание

Объектыс дась 92% вылӧ. Объект вылын кык сменаӧн уджалӧ 140 морт.

Лӧсьӧдӧма ичӧт архитектурнӧй юкӧнъяс, вӧчӧны жыръяслысь пытшкӧсса отделка, лӧсьӧдӧны ичӧт тока системаяс, сантехника, би, грузӧвӧй лифт да нуӧдӧны пусконаладочнӧй уджъяс. Нюжӧдӧма биӧн могмӧдан ортсыса кабель. Вайӧма оборудование пищеблокӧ, медицина уджалысьлӧн кабинетӧ.

Детсадсӧ стрӧитӧны «Демография» национальнӧй проект серти. Ставнас вичмӧдӧма 457 млн сайӧ шайт, сэтысь 72,7% - республиканскӧй сьӧмкуд сьӧм.

Фотоыс «Комиинформ» юӧртан агентстволӧн, фотосӧ вӧчис В. Шешкунас

2022.12.19

Владимир Уйба провёл еженедельное выездное совещание по строительству детсада на 270 мест в сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит

Строительная готовность объекта составляет 92 %. Работы ведутся в две смены, на объекте задействовано 140 человек.

Завершён монтаж малых архитектурных форм, осуществляется внутренняя отделка помещений, устройство слаботочных систем, монтаж сантехнического оборудования, монтаж светильников освещения, монтаж грузового лифта и пусконаладочные работы. Работы по прокладке наружного кабеля электроснабжения выполнены. Завезено оборудование в пищеблок, кабинет медицинского работника.

Детский сад строится по национальному проекту «Демография». Общий объём запланированного финансирования – свыше 457 млн рублей, из них 72,7% – это средства республиканского бюджета.

Фото ИА "Комиинформ", автор фото В. Шешкунас

Габова 736