# 2023.05.01
# Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи стрӧитӧны Изьва сиктын школа да Изьвавом грездын школа-сад
Коми Республикаса Юралысь удж кузя воліс Изьва районӧ.
Изьвавомса школа-садсӧ арталӧма школаын 90 велӧдчысь да садйӧ 40 ветлысь вылӧ. Зданиесӧ стрӧитӧма, став инженернӧй везсӧ нуӧдӧма да йитӧма. Шоныдӧн да биӧн могмӧдӧма нин тӧвбыд. Ӧні лӧсьӧдӧны жыръяслысь пытшкӧссӧ.
Школа дорын лӧсьӧдӧма волейболысь ворсӧм вылӧ площадка, котраланін, ывлавывса би. Лым сылӧм бӧрын водзӧ бурмӧдасны-мичмӧдасны йӧрсӧ – тэчасны тротуар плитка, асфальтируйтасны, шыльӧдасны участокъяс да лӧсьӧдасны газонъяс. Изьвавомын школа-сад восьтас ӧдзӧсъяссӧ 2023 вося кӧч тӧлысь 1 лунӧ.
Изьва сиктын школасӧ арталӧма 600 места вылӧ. Вӧчӧма му уджъяс, лӧсьӧдӧма фундамент улӧ котлован да шоныд сетан везъяс. Ӧні эштӧдӧны бетонувса уджъяс, заводитчас гидроизоляция. Пӧдрадчиклӧн кывъяс серти, тӧлысь кымын мысти босьтчасны лэптыны стрӧйбасӧ – сувтӧдасны фундамента блокъяс да тэчасны кирпичысь стенъяс. Изьваын школа примитас челядьӧс 2024 воын.
Тӧд вылӧ уськӧдам, таво Изьва районса Бакур грездын сідзжӧ заводитасны стрӧитны 99 места вылӧ детсад. Стрӧитчан местасӧ весалӧмаӧсь нин, вӧчӧма геодезическӧй разбивочнӧй удж, нуӧдсьӧны недыр кад кежлӧ потшӧсалӧм да бытӧвӧй городок стрӧитӧм серти уджъяс.
Фотоыс «Изьва» МР МЮ администрацияса пресс-службалӧн
1220
# 2023.05.01
# Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы в селе Ижма и школы-сада в деревне Усть-Ижма
Глава Республики Коми посетил с рабочей поездкой Ижемский район.
Усть-Ижемская школа-детский сад рассчитана на 90 школьников и 40 дошкольников. Здание построено, инженерные сети все подведены и подключены. Отопление, освещение уже проработали всю зиму. Сейчас идёт внутренняя отделка.
Возле школы обустроена волейбольная площадка, беговая дорожка, подключена наружная сеть освещения. Со сходом снега продолжится благоустройство территории – работы по укладке тротуарной плитки, асфальтирование, выравнивание участков и обустройство газона. Школа-сад в Усть-Ижме распахнёт свои двери 1 сентября 2023 года.
Школа в селе Ижма рассчитана на 600 мест. Выполнены земляные работы, разработан котлован под фундамент и тепловые сети. В настоящее время завершаются подбетонные работы, параллельно начнётся гидроизоляция. По словам подрядчика, примерно через месяц приступят к возведению здания – установке фундаментных блоков и кладки стен из кирпича. Школа в Ижме примет детей в 2024 году.
Напомним, в этом году в Ижемском районе также начнётся строительство детского сада на 99 мест в деревне Бакур. На месте строительства уже расчищен участок, произведена геодезическая разбивка, ведутся работы по устройству временного ограждения и строительству бытового городка.
Фото пресс-службы администрации МО МР "Ижемский"
1220