# 2023.06.07
# Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи Сыктывкарса Эжва районын стрӧитӧны 825 места вылӧ школа
Велӧдан объектсӧ стрӧитӧны Емваль микрорайонын «Велӧдӧм» национальнӧй проект серти. Талун кежлӧ уджалӧны сёысь унджык морт да 9 единица техника. Стрӧитчан дасьлуныс 18 %.

Коми Республикаса Юралысь кывзіс стрӧитчӧм мунӧм йылысь доклад. Уджъясыс мунӧны вынсьӧдӧм план серти. Владимир Уйба тӧдчӧдіс, мый колӧ нӧшта ӧдйӧджык уджавны, корны тшӧтш студентъяслысь стрӧитчан отрядъяс. Пӧдрадчиклӧн кывъяс серти, республикаса Стрӧитчан министерство да Велӧдан да наука министерство костын уджсӧ ладмӧдӧма.
Ӧні лӧсьӧдӧны колоннаяса, ригельяса сборно-монолитнӧй железобетоннӧй каркас, тэчӧны джодж-йиркын плитаяс, армируйтӧны ригельяслысь йитӧдъяс, бетонируйтӧны монолитнӧй ригельяс да монолитнӧй юкӧнъяс, тэчӧны пӧдвалын кабель, лӧсьӧдӧны дренажнӧй канализация, тэчӧны 1 судтаысь стен панельяс, лифт шахталысь панельяс, 1 судтаын кирпичысь перегородкаяс, нюжӧдӧны трансформаторнӧй подстанциясянь вводно-распределительнӧй устройствоӧдз кабель линияяс, юклӧны ортсыса теплотрассалысь да ваӧн могмӧдӧмлысь чӧрсъяссӧ, вӧчӧны мукӧд удж.
Кырымалісны ваӧн, биӧн, шоныдӧн могмӧдан, ва нуӧдан везъяс дорӧ технологическӧя йитчӧм, электросетевӧй овмӧслысь везъяс петкӧдӧм вылӧ сёрнитчӧмъяс.
Сідзжӧ казьтыштам, мый 2023 вося кӧч тӧлысьӧ Сыктывкарын кӧсйӧны заводитны стрӧитны Тентюков улича кузя 825 места вылӧ школа. Зданиелысь проектсӧ лӧсьӧдӧма нин, лӧддза-номъя тӧлысь шӧрын сійӧс сетасны канму экспертиза вылӧ.
1387
2023.06.07
# Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы на 825 мест в Эжвинском районе г. Сыктывкара
Объект образования строится в микрорайоне Емваль по национальному проекту «Образование». На данном этапе задействовано более ста человек рабочей силы и 9 единиц техники. Строительная готовность составляет 18 %.
Глава Республики Коми заслушал доклад о ходе строительства. Работы идут по утверждённому плану. Владимир Уйба подчеркнул, что темпы необходимо наращивать, в том числе привлекая ресурсы студенческих строительных отрядов. По словам подрядчика, взаимодействие с Минстроем и Минобрнауки республики налажено.
В настоящее время выполняются работы по устройству сборно-монолитного железобетонного каркаса с колоннами, ригелями и плитами перекрытий, армированию связей ригелей, заливке бетоном монолитных ригелей и монолитных участков, монтажу кабеленесущих конструкций по помещению подвала, устройству дренажной канализации, монтажу стеновых панелей 1 этажа, монтажу панелей шахты лифта, кирпичной кладке перегородок 1 этажа, прокладке кабельных линий от трансформаторной подстанции до вводно-распределительного устройства, разбивке осей наружной теплотрассы и водоснабжения, другие работы.
Заключены договоры на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, вынос сетей электросетевого хозяйства.
Также напомним, что в сентябре 2023 года в Сыктывкаре планируется начать строительство школы на 825 мест по улице Тентюковская. Проект здания уже разработан, в середине июня он будет передан на государственную экспертизу.
1387