# 2023.09.04
# «Велӧдчӧм» нацпроект: Сыктывкарын стрӧитӧны 825 места вылӧ школа
Национальнӧй проектъяс збыльмӧдӧм бӧрся торйӧн видзӧдӧ Коми Республикаса Юралысь Владимир Уйба. Талун, кӧч тӧлысь 4 лунӧ, регионса юрнуӧдысь видзӧдліс, кыдзи стрӧитӧны Емваль микрорайонын школа.

Ӧні тэчӧны стен панельяс, мӧд да коймӧд судтаясын – кирпич да джодж-йирк плитаяс, лӧсьӧдӧны монолитнӧй юкӧнъяс, теплотрасса, нюжӧдӧны пытшкӧсса инженернӧй системаяс, топӧдӧны стадион, котралан туй да ворсанінъяс вылӧ подувсӧ, лӧсьӧдӧны медводдза судтаса джоджлысь подув, тэчӧны стадион югзьӧдысь опораяс, гӧбӧчын да медводдза судтаын вентиляционнӧй кӧрӧбъяс, ӧшиньяс.
Объектыс техническӧя дась 45% вылӧ.
670
# 2023.09.04
# Нацпроект «Образование»: в Сыктывкаре строится школа на 825 мест
Реализация национальных проектов находится на особом контроле Главы Республики Коми Владимира Уйба. Сегодня, 4 сентября, руководитель региона проинспектировал ход строительства школы в местечке Емваль.
Ведутся работы по монтажу стеновых панелей, монтажу плит перекрытия второго и третьего этажа, устройству монолитных участков, кирпичной кладке второго и третьего этажа, устройству теплотрассы, прокладке внутренних инженерных систем, уплотнению основания под стадион, беговую дорожку и игровые зоны, устройству стяжек пола первого этажа, установке опор освещения стадиона, монтажу вентиляционных коробов в подвале и на первом этаже, монтажу окон.
Общая техническая готовность объекта составляет 45%.
670