**2023.09.25.**

**Комиын таво капитальнӧя дзоньталасны 300-ысь унджык уна патераа керка**

Уджъяслӧн водзвыв арталӧм доныс – 1,5 млрд шайт. Уна патераа 122 керкаын уджъяссӧ помалӧма нин. Сідзжӧ лӧсьӧдӧма уна патераа 47 керка серти проектно-сметнӧй документация, медым найӧс капитальнӧя дзоньтавны.

2024 вося планӧ пыртӧма 250-ысь унджык уна патераа керка, найӧс капитальнӧя дзоньталан водзвыв арталӧм доныс лоас 2,6 млрд шайт.

Уджъяссӧ нуӧдӧны уна патераа керкаясын ӧтувъя эмбур капитальнӧя дзоньталан уджтас збыльмӧдӧм серти. Паськыдджыка – Коми Республикаса Юралысь Владимир Уйбалӧн видео пыр шыӧдчӧмын.

**2023.09.25.**

# **В Коми в этом году капитально отремонтируют более 300 многоквартирных домов**

Предварительная стоимость работ – 1,5 млрд рублей. В 122 многоквартирных домах работы уже завершены. Также разработана проектно-сметная документация по 47 многоквартирным домам для последующего их капитального ремонта.

В план 2024 года включено более 250 многоквартирных домов, предварительная стоимость капитального ремонта в них составит 2,6 млрд рублей.

Работы проводятся в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Подробнее – в видеообращении Главы Республики Коми Владимира Уйба.

Макарова 532