# 2023.12.12
# Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи Сыктывкарса Эжва районын стрӧитӧны 825 места вылӧ школа
Школасӧ стрӧитӧны Емваль микрорайонын «Велӧдӧм» национальнӧй проект серти, кутшӧмӧс вӧзйис Россияса Президент Владимир Путин. Регионын нацпроектъяс збыльмӧдӧм бӧрся видзӧдӧ Коми Республикаса Юралысь.
Ӧнія кадӧдз медводдза судтасяньыс коймӧдӧдзыс тырвыйӧ вӧчӧма кӧрт сора бетон конструкцияяс лӧсьӧдӧм серти уджъяс (колоннаяс, ригельяс, джодж-йирк плитаяс). Помалӧны тэчны стен панельяс.
Ортсыса везъяслӧн дасьлун: канализация – 100%; ичӧт тока везъяс – 99%; ваӧн могмӧдан везъяс – 100%; сувтса зэръяс вылӧ канализация – 100%; керка подувлӧн дренаж – 100%; электричество везъяс – 100%; теплотрасса – 100%.
Коймӧд судтаын помалӧны тэчны кирпичысь стенъяс. Медводдза судтасянь коймӧдӧдзыс тырвыйӧ тэчӧма джодж-йирк плитаяс, актӧвӧй да спортивнӧй залъясын тайӧ уджсӧ эштӧдӧны нин. Вӧчӧны вевт.

794

# 2023.12.12
# Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы на 825 мест в Эжвинском районе Сыктывкара
Объект строится в местечке Емваль по национальному проекту «Образование», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Реализация нацпроектов на территории региона находится на особом контроле Главы Республики Коми.
К настоящему времени в полном объёме выполнены работы по монтажу железобетонных конструкций (колонн, ригелей, плит перекрытия) с первого по третий этаж. Завершается монтаж стеновых панелей.
Готовность наружных сетей: канализация – 100%; слаботочные сети – 99%; водоснабжение – 100%; ливневая канализация – 100%; дренаж фундамента – 100%; электрические сети – 100%; теплотрасса – 100%.
Завершается кирпичная кладка на третьем этаже. Полностью выполнен монтаж плит перекрытия с первого по третий этаж, в актовом и спортивном зале монтаж плит перекрытия завершается. Ведутся кровельные работы.

794