13.04.2024

Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи дзоньталӧны Айкатыла сиктын культура керка

Объектсӧ бурмӧдӧны «Культура» национальнӧй проект серти, уджъяссӧ кӧсйӧны эштӧдны 2024 во помӧдз.

Дзоньтасян уджъяс нуӧдӧм вылӧ муниципальнӧй контрактсӧ кырымалӧма 2023 вося ӧшым тӧлысьӧ. Культура керкасӧ капитальнӧя дзоньталӧм да торъя оборудованиеӧн сійӧс могмӧдӧм вылӧ вӧлі вичмӧдӧма 146 миллион гӧгӧр шайт. Тайӧ федеральнӧй, республиканскӧй да меставывса сьӧмкудъясысь сьӧм. Талун кежлӧ зданиеыс техническӧя дась 35% вылӧ.

Ӧні объект вылын водзӧ ёнмӧдӧны подув конструкцияяссӧ, вӧчӧны дренажнӧй уджъяс, лӧсьӧдӧны вевтсӧ, сувтӧдӧма мӧстилӧяс, медым  ортсысяньыс разьны важ штукатуркасӧ, водзӧ разьӧны джоджъяссӧ да лӧсьӧдӧны выльясӧс, ӧти залын разьӧны пӧтӧлӧкса важ штукатуркасӧ.

Торъя кад сетӧма здание гӧгӧр дренажнӧй системасӧ лӧсьӧдӧмлы да керка подувсӧ ёнмӧдӧмлы, медым зэригӧн да лым сылігӧн сійӧ эз жугав. Буретш та вӧсна киссис здание подулыс да Культура керкаыс лоис аварийнӧйӧн.

Айкатыла сиктын культура керкасӧ стрӧитӧма 1960 воын. Сэтчӧ ёна радейтӧны волыны татчӧс да орчча сикт-грездъясысь олысьяс: тані мунӧны районса да республика тшупӧда культура мероприятиеяс. Быд во культура керкаын нуӧдӧны 200 унджык мероприятие, сэтчӧ волӧ 20 сюрсысь унджык морт.

Проект серти Культура керкалӧн 2 судтасяньыс лӧсьӧдасны эвакуация посъяс, здание пытшкын да пыранінъясыс вежасны ӧдзӧсъяссӧ. Сідзжӧ кӧсйӧны вежны ӧшиньяссӧ, дзоньтавны керка бансӧ, выльмӧдны видзӧдысь вылӧ залсӧ, бурмӧдны став пытшкӧсса жырсӧ. Капитальнӧя дзоньталасны и инженернӧй везъяссӧ. Зданиеын лӧсьӧдасны позянлун, медым сэтчӧ мытшӧдтӧг вермасны волыны лёка ветлысь граждана.

Бӧръя нёль вонас Коми Республикаын капитальнӧя дзоньталӧма 13 культура шӧрин, искусство школа, музей да мукӧд культура учреждение. Став тайӧ уджыс отсаліс быд боксянь бурмӧдны уджалӧм, велӧдчӧм да шойччӧм вылӧ условиеяссӧ. А сідзкӧ Коми Республикаса унджык олысь вермӧ локны культура мероприятиеяс вылӧ да нимкодясьны наӧн.

13.04.2024

Владимир Уйба проинспектировал ход капитального ремонта Дома культуры в селе Айкино

Модернизация объекта проходит в рамках национального проекта «Культура» и будет завершена к концу 2024 года.

Муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ заключён в декабре 2023 года. На капитальный ремонт и оснащение Дома культуры специальным оборудованием было выделено около 146 млн рублей, включая средства федерального, республиканского и местного бюджетов. На данный момент техническая готовность здания составляет 35%.

Сейчас на объекте продолжаются работы по усилению конструкций фундамента, дренажные, кровельные работы, выставлены леса для демонтажа старой штукатурки снаружи здания, продолжаются работы по демонтажу полов и сборка новых полов, идёт демонтаж старой штукатурки потолка в одном из залов.

Особое внимание уделено обустройству дренажной системы по периметру здания и укреплению фундамента, чтобы дожди и талые воды его не подмывали. Именно это послужило основной причиной разрушения фундамента и последующего его аварийного состояния.

Здание Дома культуры с. Айкино построено в 1960 году. При этом объект является центром притяжения для многих жителей села и близлежащих населённых пунктов: здесь проходят все основные общественно-значимые, культурно-досуговые мероприятия районного и республиканского значения. Ежегодно в Доме культуры проводится более 200 мероприятий, обслуживаются более 20 тысяч посетителей.

По проекту в здании Дома культуры будут обустроены эвакуационные лестницы со 2 этажа, будут заменены двери внутри здания и на входных группах. Также предстоит замена окон, ремонт фасадов, реконструкция зрительного зала, косметический ремонт всех внутренних помещений. Капитальный ремонт коснется и всех инженерных сетей. Будет обеспечен доступ в здание для маломобильных граждан.

В Республике Коми за последние четыре года были капитально отремонтированы 13 зданий культурных центров, школ искусств, музеев и других учреждений культуры. Каждое обновление – это всестороннее улучшение условий для работы, просветительской деятельности, учёбы и отдыха. Всё это помогает сделать культурные мероприятия для жителей Республики Коми более привлекательными и доступными.

1908