02.05.2024

Койгорт сиктын водзӧ дзоньталӧны «Некод оз вун, Нинӧм оз вун» мемориальнӧй комплекс

Дзоньтасян уджъяслысь кык ыджыд этапсӧ эштӧдӧма нин. Коми Республикаса Юралысь Владимир Уйба видзӧдліс объектсӧ Койгорт районӧ удж серти волігӧн.

2022 воын медводдза этап дырйи разьӧма аварийнӧй пӧжарнӧй водоёмсӧ да лӧсьӧдӧма му веркӧссӧ, дзоньталӧма памятниксӧ да мемориальнӧй плитаяссӧ, лӧсьӧдӧма выль куслытӧм би.

2023 воын сувтӧдісны локальнӧй войнаясын участвуйтысьяслы скульптура да ичӧт архитектура формаяс. Му вылӧ тэчисны брусчатка да пуктісны газон, нюжӧдісны би, сувтӧдісны флагштокъяс.

2024 воын заводитчис дзоньтасян уджъяслӧн коймӧд этап. Сы серти кутасны бурмӧдны-мичмӧдны мутассӧ: площадькӧд орччӧн вольсаласны асфальт, лӧсьӧдасны ва бокӧ нуан лотокъяс да ва лэдзан трубаяс. 2025 воын кӧсйӧны сувтӧдны забор.

Мемориальнӧй комплекссӧ дзоньталӧны «Оланін да карса гӧгӧртас» национальнӧй проектлӧн «Карын бур гӧгӧртас лӧсьӧдӧм» федеральнӧй проект серти, кутшӧмӧс збыльмӧдӧны Россияса Президент Владимир Путинлӧн тшӧктӧм серти.

02.05.2024

В селе Койгородок продолжается реставрация мемориального комплекса «Никто не забыт, Ничто не забыто»

Два этапа полномасштабных реставрационно-восстановительных работ уже завершены. Объект в ходе рабочей поездки в Койгородский район осмотрел Глава Республики Коми Владимир Уйба.

В рамках первого этапа в 2022 году были выполнены демонтажные работы аварийного пожарного водоёма и подготовлен рельеф, восстановлены памятник и мемориальные плиты, выполнен монтаж нового вечного огня.

В 2023 году установили скульптуру участникам локальных войн и малые архитектурные формы. Прилегающую территорию покрыли брусчаткой и засеяли газоном, оборудовали освещением, установили флагштоки.

В 2024 году в рамках третьего этапа реставрации планируется провести работы по благоустройству территории: асфальтировать прилегающую к площади территорию, выполнить укладку водоводных лотков, водопропускных труб. В 2025 году запланировано установить ограждение территории.

Реставрационно-восстановительные работы на мемориальном комплексе проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

1073