# 2024.05.03
# Комиын водзӧ стрӧитӧны национальнӧй проектъяс серти йӧзлы тӧдчана объектъяс
Регионса Юралысь Владимир Уйба ачыс видзӧдӧ Россияса Президент Владимир Путинӧн вӧзйӧм национальнӧй проектъяссӧ Коми Республикаын збыльмӧдӧм бӧрся.

«Велӧдӧм» национальнӧй проект серти стрӧитӧны школаяс Изьва районын да Сыктывкарын. Изьваын 600 места вылӧ школалӧн стрӧитчан дасьлуныс – 49%. Лӧсьӧдӧны шоныд сетан да вентиляция системаяс, 1 да 2 судтаясын пуктӧны ӧшиньяс. Сідзжӧ вӧчӧны электромонтажнӧй уджъяс, 3 судтаын тэчӧны стен да перегородкаяс.
84 % вылӧ дась Сыктывкарлӧн Эжва районса Емвальын школа. Тані лӧсьӧдӧны панелькостса стыкъяссӧ, вӧчӧны пытшкӧсса уджъяс, дасьтӧны краситны школалысь бансӧ.
«Йӧзлысь дзоньвидзалун видзӧм» национальнӧй проект серти водзӧ стрӧитӧны нёль объект. Сыктывкарын Вуджан висьӧмысь бурдӧдан республиканскӧй больничалысь лӧсьӧдӧны вевтсӧ, бетонируйтӧны 4 судтасӧ, а сідзжӧ 1 да 2 судтаясын тэчӧны стенъяссӧ. Объектлӧн стрӧитчан дасьлуныс – 37%.
Визинын стрӧитӧны 45 койка вылӧ бурдӧдчан корпус, объектлӧн дасьлуныс – 55%. Лӧсьӧдӧны шоныдӧн могмӧдан да стрӧйба пытшкын ваӧн могмӧдан системасӧ, ортсыса теплотрасса, ывла вылын нуӧдӧны электромонтажнӧй уджъяс, кышӧны бансӧ, вӧчӧмаӧсь ӧшинь проёмъяс, водзӧ нуӧдӧны пытшкӧсса уджъяс.
Емдін сиктын врачебнӧй амбулаториялӧн стрӧитчан дасьлуныс – 37%. Лӧсьӧдӧны шоныдӧн могмӧдан система да теплотрасса, зданиелысь бансӧ да вевтсӧ, вӧчӧны подувсӧ ваысь видзӧм серти уджъяс.
Печора районса Кӧджарӧм посёлокын участковӧй больничалӧн поликлиникаын лӧсьӧдӧны ва сетан да канализация везъяс, воздуховодъяс, вӧчӧны электромонтажнӧй да пытшкӧсса уджъяс. Объектлӧн стрӧитчан дасьлуныс – 74%.

# 2024.05.03
# В Коми продолжается строительство социально значимых объектов в рамках национальных проектов
Реализация национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, на территории Республики Коми находится на личном контроле Главы региона Владимира Уйба.
По национальному проекту «Образование» строятся школы в Ижемском районе и Сыктывкаре. В Ижме строительная готовность школы на 600 мест – 49%. Проводится монтаж систем отопления и вентиляции, монтаж окон 1 и 2 этажей. Также идут электромонтажные работы, кладка стен и перегородок 3 этажа.
На 84 % готова школа в мкр Емваль Эжвинского района Сыктывкара. Здесь идут работы по заделыванию межпанельных стыков, отделочные работы, осуществляется подготовка наружного фасада к покраске.
Продолжается строительство четырёх объектов по национальному проекту «Здравоохранение». В Республиканской инфекционной больнице в Сыктывкаре идут кровельные работы, выполняется бетонирование 4 этажа, а также кладка стен 1 и 2 этажей. Строительная готовность объекта – 37%.
В Визинге строится лечебный корпус на 45 коек, строительная готовность – 55 %. Проводятся работы по монтажу систем отопления и внутреннего водоснабжения, наружные электромонтажные работы, выполняется устройство наружной теплотрассы и вентилируемых фасадов, сделаны оконные проёмы, продолжаются отделочные работы.
Строительная готовность врачебной амбулатории в с. Усть-Вымь – 37 %. Выполняется монтаж системы отопления и теплотрассы, гидроизоляция фундамента, монтаж фасонных деталей фасада и кровли.
В поликлинике участковой больницы в п. Каджером МР «Печора» осуществляется монтаж водопроводных и канализационных сетей, прокладка воздуховодов, электромонтажные и отделочные работы. Строительная готовность объекта – 74%.

1524