2024.05.16
Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи Изьва сиктын стрӧитӧны 600 места вылӧ школа
Объектсӧ кыпӧдӧны «Велӧдӧм» национальнӧй проект серти да республикаса Юралысьлӧн тшӧктӧм бӧрын сійӧс пыртӧма регионса адреснӧй инвестиция уджтасӧ.

Конструктив серти объектлӧн ӧтувъя техническӧй дасьлуныс – 74%, ортсыса везъяс серти – 43%, пытшкӧсса везъяс серти – 20%, мутассӧ бурмӧдӧм серти –14%.
Талун кежлӧ вӧчӧма подувсӧ, 1 да 2 судтаясын кыпӧдӧма стенъяссӧ да перегородкаяссӧ; нюжӧдӧма шоныд сетан ортсыса везъяссӧ да ортсыса ва проводсӧ; лӧсьӧдӧма стадион дорын мусӧ, нуӧдӧма планируйтан уджъяс; гидроизолируйтӧма техническӧй жырлӧн подув судталысь стенсӧ; лӧсьӧдӧма пӧжарысь видзан резервуаръяссӧ да ва чукӧртан дозъяссӧ; пӧжар кусӧдан насоса станциясӧ.
3 судтаын помалӧны кыпӧдны стенъяссӧ да перегородкаяссӧ, ёнмӧдӧны джодж-йиркъяслысь зэв ыджыд участокъяссӧ; лӧсьӧдӧны шоныд сетан, вентиляция системаяс, нуӧдӧны электромонтажнӧй уджъяс.
Планъяс серти, школа восьтас ӧдзӧсъяссӧ 2024 воын. Выль объектын лоӧ лӧсьӧдӧма бур условиеяс велӧдчӧм да урокъяс бӧрын удж нуӧдӧм вылӧ, лоӧ котыртӧма кружокъяс, секцияяс, спорт мероприятиеяс. Проект збыльмӧдӧмыс сетас позянлун велӧдчыны мӧд сменатӧг.

2024.05.16
Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы на 600 мест в селе Ижма
Объект возводится по национальному проекту «Образование» и по поручению Главы Коми включён в республиканскую адресную инвестиционную программу.

Общая техническая готовность объекта по конструктиву составляет 74%, по внешним сетям – 43%, по внутренним сетям – 20%, по благоустройству – 14%.
На сегодняшний день сделан фундамент, возведены стены и перегородки 1 и 2 этажей; проведены наружные теплосети и наружный водопровод; сделаны земляные, планировочные работы на территории стадиона; выполнена гидроизоляция стен цокольного этажа технического подполья; обустроены пожарные резервуары и накопительные ёмкости; монтирована насосная станция пожаротушения.
Завершается кладка стен и перегородок 3 этажа, армирование монолитных участков перекрытия этажей; монтируется система отопления, вентиляции, ведутся электромонтажные работы.
Ввод здания планируется в 2024 году. В новой школе будут созданы комфортные условия для учебной и внеурочной деятельности, здесь будут работать кружки, секции, проводиться спортивные мероприятия. Реализация проекта позволит полностью ликвидировать вторую смену.

1025