2024.08.26
Коми Республикаса Юралысь Владимир Уйба удж серти аддзысьліс «Т Плюс» публичнӧй акционер котырса медыджыд директор Александр Вилесовкӧд
Аддзысьлігӧн сёрнитісны ар-тӧв кежлӧ дасьтысьӧм да Интаын биару вылын уджалысь котельнӧй стрӧитӧм йылысь.
Компания юӧртӧ, мый мероприятиеяссӧ нуӧдӧны график серти. 2024 вося 8 тӧлысьӧн дзоньталӧма ТЭЦ 24 медшӧр оборудование. Шоныд сетан везъяс выльысь нюжӧдӧм серти уджтассӧ пӧртӧма олӧмӧ 77% вылӧ. Ставнас шуӧма вежны 14,77 км трубопровод.
Моз тӧлысь 22 лунсянь карса администрациялӧн шуӧм серти Воркутаын сетісны шоныд. Локтан вежонӧ кутасны сетны шоныдсӧ мукӧд карса социальнӧй учреждениеясӧ, кутшӧмъясӧс регионын могмӧдӧ «Т Плюс» компания.
Интаын водзӧ стрӧитӧны биару вылын ва шонтан котельнӧй. Сійӧ вежас из шом вылын уджалысь важмӧм ТЭЦ да сетас позянлун бурмӧдны пӧсь ваӧн могмӧдӧмсӧ. Проектсӧ мыйкӧ мында сьӧмӧн могмӧдӧны Мутасъяс сӧвмӧдан федеральнӧй фондысь. Аддзысьлӧм дырйи пасйисны, мый подулалӧм помкаяс вӧсна стрӧитчигӧн уджъяслӧн доныс да найӧс помалан кадколастыс вежсисны. Выльмӧдӧм график серти котельнӧйсӧ пыртасны уджӧ 2025 вося кӧч тӧлысьын.
2024.08.26
# Глава Республики Коми Владимир Уйба провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Александром Вилесовым
В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду и строительство газовой котельной в Инте.
По информации компании, реализация мероприятий идёт по графику. За 8 месяцев 2024 года отремонтированы 24 единицы основного оборудования ТЭЦ. Программа перекладки тепловых сетей исполнена на 77%. Всего она предусматривает замену 14,77 км трубопроводов.
С 22 августа на основании постановления городской администрации стартовал отопительный сезон в Воркуте. На предстоящей неделе начнется подача тепла в социальные учреждения других городов присутствия «Т Плюс» в регионе.
В Инте продолжается строительство газовой водогрейной котельной. Она заменит устаревшую угольную ТЭЦ и позволит кардинально улучшить качество горячего водоснабжения. Проект частично финансируется из средств федерального Фонда развития территорий. Как было отмечено на встрече, по объективным причинам за время строительства стоимость работ и сроки их завершения изменились. Актуализированный график предусматривает ввод котельной в эксплуатацию в сентябре 2025 года.

1019