2024.08.28
Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи Изьва сиктын кыпӧдӧны 600 места вылӧ школа
Объектсӧ кыпӧдӧны «Велӧдӧм» национальнӧй проект серти. Республикаса Юралысь тшӧктӧма сійӧс пыртны регионса адреснӧй инвестиция уджтасӧ.
Конструктив серти объектлӧн ӧтувъя техническӧй дасьлуныс – 90%, ортсыса везъяс серти – 62%, пытшкӧсса везъяс серти – 42%, пытшкӧсса уджъяс серти – 12%, мутассӧ бурмӧдӧм-мичмӧдӧм серти – 32%.
Ӧні объект вылын лӧсьӧдӧны кирпичысь вежӧсъяс, вевт, шоныд сетан система, пыранінъяс, вентилируйтан фасад, вӧчӧны электромонтажнӧй да пытшкӧсса уджъяс, бурмӧдӧны-мичмӧдӧны школа йӧрсӧ, бӧр тыртӧны пӧжарнӧй резервуаръяс.
Школасӧ помаласны стрӧитны 2024 во помӧдз. Сэні лӧсьӧдасны бур условиеяс велӧдчӧм да урокъяс бӧрын удж нуӧдӧм вылӧ. Медводдза судтаын лоӧ 215 морт вылӧ сёян-юан зала столӧвӧй, вит класс, биология, труд кабинетъяс, медицина кабинетъяс.
Мӧд судтаын – ӧкмыс класс, суйӧрсайса кыв, физика кабинетъяс, спорти зал, да сценаӧн актӧвӧй зал, 360 кв. м. ыджда библиотека. Коймӧд судтаын – дас класс, химия, информатика, серпасасян, суйӧрсайса кыв кабинетъяс.
Школа дорсӧ бурмӧдасны-мичмӧдасны, сэтчӧ пуктасны быдмӧгъяс. Лӧсьӧдасны котралан дорожка, баскетболысь да волейболысь ворсан площадкаяс, гимнастика площадка. Объектлӧн ӧтувъя площадьыс 10 000 кв. м. сайӧ.
Школаын кутасны уджавны кружокъяс, секцияяс, нуӧдны спорт мероприятиеяс. Проект збыльмӧдӧмыс сетас позянлун велӧдчыны мӧд сменатӧг.
2024.08.28
# Владимир Уйба проинспектировал ход строительства школы на 600 мест в селе Ижма
Объект возводится по национальному проекту «Образование» и по поручению Главы Коми включён в республиканскую адресную инвестиционную программу.
Общая техническая готовность объекта по конструктиву составляет 90%, по внешним сетям – 62%, по внутренним сетям – 42%, по отделочным работам – 12%, по благоустройству – 32%.
В настоящее время на объекте выполняются устройство кирпичных перегородок, кровельные работы, монтаж системы отопления, электромонтажные и отделочные работы, устройство входных групп, вентилируемого фасада, благоустройство территории, обратная засыпка пожарных резервуаров.
Ввод здания планируется до конца 2024 года. В новой школе будут созданы комфортные условия для учебной и внеурочной деятельности. На первом этаже будет столовая с обеденным залом на 215 человек, пять классов, кабинет биологии, кабинеты трудового обучения, медицинские кабинеты.
На втором этаже – девять классов, кабинеты иностранного языка, физики, спортивный и актовый зал со сценой, библиотека площадью 360 кв. м. На третьем этаже – десять классов, кабинеты химии, информатики, рисования, иностранных языков.
Территория школы будет полностью благоустроена, озеленена. Предусмотрено обустройство беговой дорожки, баскетбольных и волейбольных площадок, гимнастических площадок. Общая площадь объекта более 10 000 кв. м.
В школе будут работать кружки, секции, проводиться спортивные мероприятия. Реализация проекта позволит полностью ликвидировать вторую смену.

1336