01.10.2024

Владимир Уйба висьталіс «Зеленеч» индустриальнӧй парк стрӧитӧм йылысь

Тайӧ вӧр пыдісянь переработайтӧм вылӧ ӧнія кадся оборудованиеӧн производство площадка, кытчӧ асшӧр уджалысьяс вермасны локны асланыс бизнес-проектъясӧн да босьтны площадьяссӧ кӧртымӧ кокньӧд серти.

Проект збыльмӧдӧмӧн кӧсйӧны лӧсьӧдны 400 сайӧ уджалан места да кыскыны 12 гӧгӧр резидентӧс.

Объект стрӧитӧм вылӧ вичмӧдӧма 1 миллиардысь унджык шайт, сы лыдын: федеральнӧй сьӧмкудйысь – 500 миллион шайт («Ичӧт да шӧр предпринимательство субъектъяслӧн акселерация» федеральнӧй проект отсӧгӧн), республиканскӧй сьӧмкудйысь – 26 миллион шайт, сьӧмкудйысь ӧтдор сьӧмӧн могмӧдан ӧшмӧсъясысь – нӧшта 500 миллион шайт.

Парклӧн площадьыс – 20 сайӧ гектар. Талун кежлӧ видзӧма 300 гӧгӧр миллион мында федеральнӧй субсидия. Индустриальнӧй парксӧ кӧсйӧны пыртны уджӧ 2025 вося рака тӧлысьӧ.

Та йылысь – Коми Республикаса Юралысьлӧн видео пыр шыӧдчӧмын.

01.10.2024

Владимир Уйба рассказал о строительстве индустриального парка «Зеленец»

Это производственная площадка с современным оборудованием для глубокой переработки древесины, куда предприниматели смогут зайти со своими бизнес-проектами и получить площади в аренду на льготных условиях.

В рамках реализации проекта планируется создать более 400 рабочих мест и привлечь порядка 12 резидентов.

На строительство объекта выделено более 1 млрд рублей, в том числе: из федерального бюджета – 500 млн рублей (благодаря федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»), из республиканского бюджета – 26 млн рублей, из внебюджетных источников финансирования – ещё 500 млн рублей.

Площадь парка – более 20 гектаров. На сегодняшний день освоено порядка 300 млн рублей федеральной субсидии. Ввод индустриального парка в эксплуатацию запланирован на март 2025 года.

Об этом – в видеообращении Главы Республики Коми.

803