2024.10.18
Изьва сиктын дзоньталӧны Ёль шор вомӧн автомашинаяслы ветлан пу пос
Поссӧ дзоньталӧм вылӧ Коми Республикаса Юралысь Владимир Уйбалӧн тшӧктӧм серти муниципалитетлы регионса сьӧмкудйысь сетӧма 11,7 миллион шайт. Талун, йирым тӧлысь 18 лунӧ, регионса Юралысь видзӧдліс, кыдзи мунӧны дзоньтасян уджъясыс.
Автомашинаяслы ветлан пу поскыс меститчӧма Изьва сиктын Том йӧз да Ласта уличаяс вомӧнасянінын. Сылӧн кузьтаыс – 22 метра, пасьтаыс – 10 м. Стрӧйбасӧ шуӧма важмӧмаӧн нин. 2024 вося ода-кора тӧлысь 25 лунӧ кырымалӧма объектсӧ дзоньталӧм вылӧ контракт.
Талун кежлӧ вӧчӧма татшӧм уджъяс: лӧсьӧдӧма недыр кад кежлӧ кытшола туй; разьӧма важ пу поссӧ; сюйӧма выль послы сваяяс; пос дорӧ кисьтӧма лыа; лӧсьӧдӧма швеллеръясысь мыджсян конструкцияяс, двутавръясысь пролётнӧй стрӧйбаяс; пуктӧма лыакӧд йитӧм вылӧ вуджан плитаяс; вӧчӧма ветлан юкӧнын пу веркӧс да перилӧяс.
2024.10.18
# В селе Ижма ремонтируют деревянный автомобильный мост через ручей Ёль
# На его восстановление по поручению Главы Республики Коми Владимира Уйба муниципалитету были выделены средства из регионального бюджета в объёме 11,7 млн рублей. Сегодня, 18 октября, руководитель региона проинспектировал ход ремонтных работ.
Деревянный автомобильный мост расположен на стыке улиц Молодёжная и Ластинская в с. Ижма. Его длина – 22 м, ширина – 10 м. Техническое состояние сооружения было признано предаварийным. Контракт на выполнение работ по восстановлению объекта был заключён 25 мая 2024 года.
На сегодняшний день выполнены работы: по обустройству временного объезда; разборке старого деревянного моста; забивке свайного фундамента для нового моста; отсыпке подходов из песка; монтаж опорных конструкций из швеллеров, пролётного строения из двутавров; укладке переходных плит для сопряжения с насыпью; устройство деревянного настила проезжей части и перильного ограждения.

832