18.10.2024

Изьва сиктын водзӧ кыпӧдӧны 600 места вылӧ школа

Талун, йирым тӧлысь 18 лунӧ, Коми Республикаса Юралысь Владимир Уйба видзӧдліс, кыдзи мунӧны стрӧитчан уджъясыс. Объектыс дась 68% вылӧ.

Школасӧ кыпӧдӧны «Велӧдӧм» национальнӧй проект серти. Коми Республикаса Юралысьлӧн тшӧктӧм серти объектсӧ пыртӧма республикаса адреснӧй инвестиция уджтасӧ.

Конструктив серти объектлӧн ӧтувъя дасьлуныс – 95%, ортсыса везъяс серти – 69%, пытшкӧсса везъяс серти – 54%, пытшкӧсса уджъяс серти – 29%, школа йӧрсӧ бурмӧдӧм-мичмӧдӧм серти – 50%.

Ӧні объект вылын лӧсьӧдӧны вевт, шоныд сетан да вентиляция система, пыранінъяс, вентилируйтан фасад, вӧчӧны электромонтажнӧй да пытшкӧсса уджъяс, бурмӧдӧны-мичмӧдӧны школа йӧрсӧ, лӧсьӧдӧны слаботочнӧй везъяс.

Сэні лӧсьӧдасны бур условиеяс велӧдчӧм да урокъяс бӧрын удж нуӧдӧм вылӧ. Медводдза судтаын лоӧ 215 морт вылӧ сёян-юан зала столӧвӧй, вит класс, биология, труд кабинетъяс, медицина кабинетъяс.

Мӧд судтаын – ӧкмыс класс, суйӧрсайса кыв, физика кабинетъяс, спортивнӧй зал да сценаӧн актӧвӧй зал, 360 квадратнӧй метра ыджда библиотека. Коймӧд судтаын – дас класс, химия, информатика, серпасасян, суйӧрсайса кыв кабинетъяс.

Школа дорсӧ бурмӧдасны-мичмӧдасны, сэтчӧ пуктасны быдмӧгъяс. Лӧсьӧдасны котралан дорожка, баскетболысь да волейболысь ворсан площадкаяс, гимнастика площадка. Объектлӧн ӧтувъя площадьыс 10 000 квадратнӧй метра сайӧ.

Школаын кутасны уджавны кружокъяс, секцияяс, нуӧдны спорт мероприятиеяс. Проект збыльмӧдӧмыс сетас позянлун велӧдчыны мӧд сменатӧг.

18.10.2024

В селе Ижма продолжается строительство школы на 600 мест

Сегодня, 18 октября, Глава Республики Коми Владимир Уйба проинспектировал ход строительных работ. Общая готовность объекта составляет 68%.

Школа возводится по национальному проекту «Образование». По поручению Главы Республики Коми объект включён в республиканскую адресную инвестиционную программу.

Готовность объекта по конструктиву составляет 95%, по внешним сетям – 69%, по внутренним сетям – 54%, по отделочным работам – 29%, по благоустройству – 50%.

В настоящее время на объекте выполняются кровельные работы, монтаж системы отопления и вентиляции, электромонтажные, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, вентилируемого фасада, благоустройство территории, устройство слаботочных сетей.

В новой школе будут созданы комфортные условия для учебной и внеурочной деятельности. На первом этаже будет столовая с обеденным залом на 215 человек, пять классов, кабинет биологии, кабинеты трудового обучения, медицинские кабинеты.

На втором этаже – девять классов, кабинеты иностранного языка, физики, спортивный и актовый зал со сценой, библиотека площадью 360 кв. м. На третьем этаже – десять классов, кабинеты химии, информатики, рисования, иностранных языков.

Территория школы будет полностью благоустроена, озеленена. Предусмотрено обустройство беговой дорожки, баскетбольных и волейбольных площадок, гимнастических площадок. Общая площадь объекта более 10 000 кв. м.

В школе будут работать кружки, секции, проводиться спортивные мероприятия. Реализация проекта позволит полностью ликвидировать вторую смену.

1383