13.02.2025

Комиын во помӧдз капитальнӧя дзоньталасны 22 школа

Ӧні капитальнӧя дзоньталӧны республикаса 10 школа. Сыктывкарса сизим велӧдчанін кындзи выльмӧдан федеральнӧй уджтасӧ пырисны Изьва районса Сизяыб сиктысь да Сыктывдін районса Паджга сиктысь школаяс. Тайӧ объектъясыс дасьӧсь 18-93 прӧчент вылӧ.

Сы йылысь, кыдзи школаяссӧ дзоньталӧны, юӧртӧма Веськӧдлан котырлӧн быдвежонся сӧвещание дырйи. Сійӧс нуӧдіс Коми Республикаса Юралысьлысь могъяс недыр кад чӧж олӧмӧ пӧртысь Ростислав Гольдштейн.

Печораса 6 №-а коррекционнӧй школа-интернатын да Сыктывкарса 40 №-а коррекционнӧй школаын капитальнӧя дзоньталӧмлӧн медводдза этапыс помасис кольӧм воӧ, тані велӧдчӧны нин. Найӧс тырвыйӧ выльмӧдасны 2025 вося гожӧмнас.

Матысса кадӧ заводитасны капитальнӧя дзоньтавны Кулӧмдін районса Руч да Кулӧмдін сиктъясысь, Сыктыв районса Визин сиктысь да Кӧрткерӧс районса Адзорӧм посёлокысь школаяс.

Воркута карын 7 №-а, Изьва сиктын 9 №-а, Адзорӧм посёлокын 10 №-а да Катыд сиктын 11 №-а торъя коррекционнӧй школа-интернатъяссӧ капитальнӧя дзоньтавны заводитасны велӧдчан во помасьӧм бӧрын.

«Комиын быд школа – сійӧ абу прӧстӧ велӧдчанін, сійӧ миян республикаса культурнӧй код. Стрӧитчигӧн да дзоньтасигӧн миянлы колӧ зумыда кутны тод вылын куим правилӧ: уджлӧн качествоыс мед волі бур, кадколастъясыс – стӧчӧсь, а оформитӧмсӧ ладмӧдӧма бать-мамъяскӧд. Ме ог примит ни ӧти объект, кӧні тайӧ корӧмъясӧ абу кутчысьӧма. Таысь кындзи пӧдрадчикъяслы колӧ гӧгӧрвоны: кадколастъяс нюжӧдӧм либӧ материалъяс вылын экономитӧм – контракт дугӧдӧмлань веськыд туй», - тӧдчӧдіс регионса юралысь Ростислав Гольдштейн.

Регионса Юралысь пасйис: «Быд школаын колӧ тӧдчӧдны Коми Республикалысь лов шысӧ. Тайӧ миян культура, история, традицияяс. Оформитӧмын орнаментъяс, тематическӧй стендъяс – ставыс мед казьтывлас челядьлы налӧн вужъяс йылысь, республикалӧн озырлун йылысь. Ӧнія ногӧн велӧдӧмлы колӧ тӧдчӧдны национальнӧй аслыспӧлӧслунсӧ».

Колӧ пасйыны, мый выльмӧдан уджтасын участвуйтысь быд школаын лӧсьӧдӧма бать-мамӧн видзӧдан штабъяс, кытчӧ бать-мам кындзи пырӧны тшӧтш и велӧдчысьяс да уна сикас тшупӧда депутатъяс. Штабъяс видзӧдӧны дзоньтасян уджъяс да велӧдан удж котыртӧм бӧрся.

2022-2024 воясӧ уджтас отсӧгӧн вужвыйӧн вежӧма Кулӧмдін, Изьва, Кӧрткерӧс, Сыктывдін, Чилимдін, Мылдін, Удора районъясын, Сыктывкарын, Ухтаын да Воркутаын 21 школа (2022 воын 4 школа, 2023 воын 9 школа, 2024 воын 8 школа).

Школаяс капитальнӧя дзоньталан уджтассӧ веськӧдӧма велӧдчысьяслы да велӧдысьяслы ӧнія условиеяс лӧсьӧдӧм вылӧ. Уджтасын участвуйтысь школаяслы жыръяс выльмӧдӧм кындзи ньӧбасны мебель да велӧдчан кӧлуй. Сідзжӧ выльмӧдасны библиотека фондъяс, а велӧдысьяслы сетасны тӧдӧмлун кыпӧдан курсъяс.

13.02.2025

В Коми до конца года капитально отремонтируют 22 школы

Капитальный ремонт идёт полным ходом в 10 школах республики. Кроме семи сыктывкарских учебных заведений к федеральной программе модернизации уже подключились школы в с. Сизябск Ижемского района и с. Пажга Сыктывдинского района. Процент строительной готовности этих объектов варьируется от 18 до 93.

Информация о ходе капитального ремонта школ была озвучена на еженедельном правительственном совещании, которое провёл врио Главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

В коррекционной школе-интернате № 6 города Печора и коррекционной школе № 40 города Сыктывкара первый этап капитального ремонта завершен в прошлом году, здесь уже удалось возобновить учебный процесс. Обновление полностью закончат летом 2025 года.

В ближайшее время начнётся капитальный ремонт в школах с. Руч и Усть-Кулом Усть-Куломского района, с. Визинга Сысольского района и п. Аджером Корткеросского района.

В ряде специальных коррекционных школ-интернатов, таких как № 7 в городе Воркута, № 9 в с. Ижма, №10 в п. Аджером и №11 в с.Горьковская, к капитальному ремонту приступят сразу по завершению учебного года.

«Каждая школа в Коми – это не просто образовательное учреждение, это культурный код нашей республики. При строительстве и ремонте мы должны соблюдать три железных правила: качество работ должно быть безупречным, сроки – неукоснительными, а решения по оформлению – согласованными с родительским сообществом. Я не приму ни одного объекта, где эти требования не соблюдены. Более того, подрядчики должны понимать: затягивание сроков или экономия на материалах – это прямой путь к расторжению контракта», - подчеркнул глава региона Ростислав Гольдштейн.

Руководитель республики подчеркнул: «В каждой школе должен чувствоваться дух Коми. Это наша история, культура, традиции. От орнаментов в оформлении до тематических стендов – всё должно напоминать детям об их корнях, о богатом наследии республики. Современное образование не отменяет национальной идентичности, а наоборот, должно её подчёркивать».

Важно отметить, что во всех школах, участвующих в программе модернизации, созданы штабы родительского контроля, в которые кроме родителей входят также ученики и депутаты различных уровней. Штабы ведут мониторинг хода ремонтных работ и организации образовательного процесса.

Благодаря успешной реализации программы за 2022-2024 гг. удалось полностью преобразить 21 здание школ в Усть-Куломском, Ижемском, Корткеросском, Сыктывдинском, Усть-Цилемском, Троицко-Печорском, Удорском районах, Сыктывкаре, Ухте и Воркуте (4 школы в 2022 году, 9 школ в 2023 году, 8 школ в 2024 году).

Программа капитального ремонта школ направлена на воздание современных условий для учащихся и педагогов. Кроме обновления помещений для школ, участвующих в программе, закупят мебель и учебное оборудование. Также будут обновлены библиотечные фонды, а педагоги пройдут курсы повышения квалификации.

2512