13.05.2025
Ростислав Гольдштейн тшӧктіс ӧддзӧдчыны да тайӧ во помӧдз эштӧдны Льӧмъю вомӧн пос
Коми Республикаса Юралысьлысь могъяс недыр кад чӧж олӧмӧ пӧртысь удж сертиыс ветліс Кӧрткерӧс районӧ видзӧдлыны Сыктывкар – Мылдін автомашина туй участок. Проектсӧ збыльмӧдӧмыс нюжаліс проектын ӧшыбкаяс да пӧдрадчиккӧд мытшӧдъяс вӧсна. 2024 вося ӧшым тӧлысьын пуктӧма выль пӧдрадчикӧс.

Льӧмъю вомӧн пос дзоньталан кад йылысь юалӧмъясыс регионса юрнуӧдысьлы воисны тавося апрель 21 лунӧ веськыд йитӧд дырйи.
Кыдзи висьталіс «СтройТрансГрупп» ичӧт кывкутана котырса медыджыд директор Евгений Замятин, талун кежлӧ сюйӧма став сваясӧ, вӧчӧны пыкӧдъяс, пос кутан колоннаяс, монтируйтӧны регельяс, та бӧрын заводитасны вӧчны послысь пролётъяс. Муыс сэні аслыспӧлӧс, та вӧсна тайӧс тӧд вылӧ босьтӧмӧн выль проект серти сваяяссӧ сюйӧма 20 метраӧдз. Сідзжӧ ыдждӧдӧма сваяяслысь диаметрсӧ, найӧс сувтӧдалӧны ӧнія бурӧвӧй установкаяс отсӧгӧн.
Контракт серти стрӧитчан-монтажнӧй уджъяссӧ кӧсйӧны эштӧдны 2026 воӧ лӧддза-номъя тӧлысь помын.
Ростислав Гольдштейн тшӧктіс ӧддзӧдчыны да тайӧ во помӧдз эштӧдны Льӧмъю вомӧн поссӧ.
«Ті кӧ ставсӧ вӧчанныд, кыдзи кӧсйысянныд, сідзкӧ тайӧ збыльысь позяна. Йӧзлы, кодъяс некымын во нин виччысьӧны поссӧ, тайӧ зэв тӧдчанатор!», - пасйис Коми Республикаса Юралысьлысь могъяс недыр кад чӧж олӧмӧ пӧртысь генеральнӧй пӧдрадчик компанияӧс петкӧдлысьяс дорӧ шыӧдчигӧн.
Ӧні ветлӧны важ пос кузяыс на. Сылӧн техническӧй тырмытӧмторъяс вӧсна лӧсьӧдӧма кутшӧмсюрӧ дзескӧдӧмъяс: транспортлӧн ӧтувъя сьӧктаыс оз вермы лоны 22 тоннаысь унджык; транспортлӧн ось вылӧ воан сьӧктаыс оз вермы лоны 9 тоннаысь унджык; транспортлӧн поскӧд вуджан ӧдыс – 20 км/ч светофор серти.
Медым Льӧмъю вомӧн важ пос кузя эз ветлыны ыджыд груза машинаяс, регионса юрнуӧдысь Ростислав Гольдштейн тшӧктіс стрӧитчан министерстволы Коми Республикаса пытшкӧс делӧяс министерствокӧд да Коми Республикаса автомашина туйясӧн веськӧдланінкӧд ӧтвылысь видлавны, кыдзи ӧтлаын уджавны груза машинаяс веситан постъяс вылын.

13.05.2025
Ростислав Гольдштейн поручил ускорить темпы работ и завершить строительство моста через реку Лемью до конца этого года
Врио Главы Республики Коми в ходе рабочей поездки в Корткеросский район посетил объект-долгострой на участке автомобильной дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск. Реализация проекта затянулась из-за проектных ошибок и проблем с подрядчиком, которого в декабре 2024 года сменил новый.

Вопросы о сроках ремонта моста через реку Лемью руководителю региона поступили во время прямой линии 21 апреля этого года.
Как пояснил генеральный директор компании-генподрядчика ООО «СтройТрансГрупп» Евгений Замятин, на сегодняшний день сооружены все сваи, производится сооружение опор моста, колонн с телом опор, производится монтирование регелей, после чего начнётся монтаж пролётного строения моста. С учётом особенностей грунта в новом проекте увеличена глубина монтажа свай до 20 метров. Также увеличен диаметр и самих свай, которые устанавливаются с помощью современных буровых установок.
Строительно-монтажные работы согласно контракту планируется завершить к концу июня 2026 года.
Ростислав Гольдштейн поручил ускорить темпы работ и завершить строительство моста до конца этого года.
«Если вы всё делаете, как говорите, то это вполне реально. Для жителей, которые уже несколько лет ждут моста, это очень важно!», – подчеркнул врио Главы Республики Коми, обращаясь к представителям компании - генерального подрядчика.
В настоящее время движение осуществляется по старому мосту. Из-за его технического состояния действуют ограничения: общая масса транспортного средства не должна превышать 22 т; масса, приходящаяся на ось транспортного средства, не должна быть более 9 т; ограничение скорости движения транспорта составляет 20 км/ч; осуществляется светофорное регулирование.
В целях недопущения проезда большегрузов с превышением допустимой массы по старому мосту через р. Лемью руководитель региона Ростислав Гольдштейн поручил Минстрою проработать совместно с МВД Республики Коми, Управлением автомобильных дорог Республики Коми», МТУ Ространснадзора по СЗФО вопрос совместной работы на постах весогабарита.

1838