# 14.05.2025
Кӧрткерӧс районын Эжва ю вомӧн пос вылын заводитісны разьны ветлан полоса
Коми Республикаса Юралысьлысь могъяс недыр кад чӧж олӧмӧ пӧртысь Ростислав Гольдштейн удж серти Кӧрткерӧс районӧ волігӧн видзӧдліс, кыдзи мунӧны дзоньтасян уджъясыс.

Поскыс сулалӧ Сыктывкар – Мылдін автомашина туйлӧн 47 км вылын. Объект вылын дзоньтасян уджъясыс заводитчисны 2025 вося косму тӧлысьын.
Послӧн шуйгаладорас видзан слӧй да гидроизоляция разьӧм кузя уджъясысь вӧчӧма 90%-сӧ, перилӧсӧ разьӧма 80% вылӧ, закладнӧй детальяс сувтӧдӧмӧн консольсӧ бетонируйтӧма 25% вылӧ.
Стрӧитан-тэчан уджъяссӧ кӧсйӧны помавны 2026 вося йирым тӧлысь помын.
Ростислав Гольдштейн тшӧктіс регионса Стрӧитчан, оланін да коммунальнӧй овмӧс министерстволы бурджыка видзӧдны удж бӧрсяыс да урчитӧм графикӧ кутчысьӧм бӧрся.

14.05.2025
# На мосту через р. Вычегду в Корткеросском районе приступили к разбору полосы проезжей части
Ход ремонтных работ на объекте проинспектировал врио Главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время рабочей поездки в Корткеросский район.

Мост расположен на автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск на 47 км. Ремонтные работы на объекте начались в апреле 2025 года.
На левой стороне моста выполнены работы по разборке защитного слоя и гидроизоляции на 90 %, перильное ограждение демонтировано на 80 %, бетонирование консоли с установкой закладных деталей выполнено на 25 %.
Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу октября 2026 года.
Ростислав Гольдштейн поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона усилить контроль за качеством и сроками выполнения работ согласно графику проведения ремонта.

726